# Утверждена постановлением администрации               Сергиево-Посадского городского округа

# Московской области от     №

# Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2025 - 2045 годы

# Раздел I. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2025 - 2045 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2025 - 2045 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Цель и задачи программы | - Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию городского округа, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. - Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. - Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. - Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности. - Создание условий для безопасного проживания населения на территории городского округа. - Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В области развития образования: - повышение доступности и качества услуг образования городского округа за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов; - удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; - обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами; - внедрение федеральных государственных образовательных стандартов. В области развития здравоохранения: - обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения; - совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; - усиление профилактической составляющей в здравоохранении. В области развития культуры: - жителей городского округа; - сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально- технической базы; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества библиотек, оказывающих информационные услуги. В области развития физической культуры и спорта: - обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения; - увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; - повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство новых, реконструкция и ремонт существующих объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, а также других объектов различных форм собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2025-2045 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Сергиево-Посадского городского округа, а также планируется привлечение внебюджетных источников финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

- Описание социально-экономического состояния городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа

Статус городского округа установлен Законом Московской области от 20.03.2019 №32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории                                         Сергиево-Посадского муниципального района».

Площадь территории городского округа - 202697 га, из них:

- земли населенных пунктов – 17551 га (8,7%);

- земли сельскохозяйственного назначения – 65984 га (32,6%);

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания – 9138 га (4,5%);

- земли лесного фонда – 101115 га (49,9 %);

- земли водного фонда – 0 га (0,0 %);

- земли запаса – 8186 га (4 %);

- земли неустановленной категории – 723 га (0,3%).

В состав Сергиево-Посадского городского округа вошли 294 населенных пункта:

Сергиев Посад - город Московской области; Краснозаводск - город; Пересвет - город; Хотьково - город; Богородское - рабочий поселок; Скоропусковский - рабочий поселок; Абрамово - деревня; Абрамцево - село; Агинтово - деревня; Адамово - деревня; Аким-Анна - деревня; Акулово - деревня; Алексеево - деревня; Алмазово - деревня; Алферьево - деревня; Антипино - деревня; Антолопово - деревня; Антоново - деревня;  Арханово - деревня; Афанасово - деревня; Ахтырка - деревня; Базыкино - деревня; Барканово - деревня; Барово - деревня; Башенка - поселок; Башлаево - деревня; Беликово - поселок; Березняки - деревня; Благовещенье - село; Боблово - деревня; Бобошино - деревня; Бобошино - село; Богородское - село; Большие Дубравы - деревня; Бор - деревня; Борисово - деревня; Борисцево - деревня; Ботово - деревня; Бревново - деревня; Бубяково - деревня; Бужаниново - село; Быково - деревня; Былино - деревня; Варавино – деревня; Васильевское - село; Васильково - деревня; Васьково - деревня; Ваулино - деревня; Веригино - деревня; Взгляднево - деревня; Вихрево - деревня; Власово - деревня; Воздвиженское - село; Вонякино - деревня; Воронино - деревня; Вороново - деревня; Воронцово - деревня; Ворохобино - деревня; Ворсково - деревня; Выпуково - село; Высоково - деревня; Гаврилково - деревня; Гагино - деревня; Гальнево - деревня; Генутьево - деревня; Геронтьево - деревня; Глебово - деревня; Глинково - село; Голыгино - деревня; Гольково - деревня; Горюшка - деревня; Грачнево - деревня; Григорово - деревня; Григорово - хутор; Дерюзино - село; Деулино - село; Дивово - деревня; Дмитровское - деревня; Дмитровское - село; Добрая Слободка - деревня; Дубининское - деревня; Дубки - деревня; Душищево - деревня; Дьяконово - деревня; Ерёмино - деревня; Ерёмино - село; Жерлово - деревня; Житниково - деревня; Жучки - деревня; Заболотье - село; Загорские Дали - поселок; Закубежье - село; Замостье - деревня; Запольское - деревня; Заречный - поселок; Захарьино - деревня; Здравница - поселок; Зеленая Дубрава - поселок; Золотилово - деревня; Зубцово - деревня; Иваньково - деревня; Ивашково - деревня; Ивнягово - деревня; Игнатьево - деревня; Игнашино - деревня; Ильинки - деревня; Истомино - деревня; Иудино - село; Калошино - деревня; Каменки - деревня; Катунино - деревня; Киримово - деревня; Кисляково - деревня; Климово - деревня; Коврово - деревня;Козицино - деревня; Козлово - деревня; Константиново - село; Короськово - деревня; Корытцево - деревня; Костромино - деревня; Крапивино - деревня; Красная Сторожка - деревня; Кудрино - деревня; Кузьминки - деревня; Кузьмино - деревня; Кулебякино - деревня; Куроедово - деревня; Кустово - деревня; Кучки - село; Лазарево - деревня; Левково - деревня; Леоново - деревня; Лесхоза - поселок; Лешково - деревня; Листвянка - поселок; Лихачёво - деревня; Лоза - поселок; Лычёво - деревня; Ляпино - деревня; Македонка - деревня; Малинки - деревня; Малинники - деревня; Малые Дубравы - деревня; Маньково - деревня; Мардарьево - деревня; Марино - деревня; Марьино - деревня; Матрёнки - деревня; Махра - деревня; Машино - деревня; Машутино - деревня; Мергусово - деревня; Меркурьево - деревня; Механизаторов - поселок; Мехово - деревня; Минино - деревня; Митино - деревня; Митино - хутор; Михалёво - деревня; Мишутино - село; Морозово - деревня; Морозово - село; Мостовик - поселок; Мутовки - деревня; Муханово - село; Назарьево - деревня; Напольское - деревня; Наугольное - деревня; Несвитаево - деревня; НИИРП - поселок; Никульское - деревня; Никульское - село; Новая Шурма - деревня; Новиково - деревня; Новиково - хутор; Новинки - деревня; Ново - деревня; Новожёлтиково - деревня; Новоподушкино - деревня; Новосёлки - деревня; Новосёлки - село; Новосёлки - слободка; Новосёлки - хутор; Озерецкое - село; Окаёмово - деревня; Опарино - деревня; ОРГРЭС - поселок; Охотино - деревня; Пальчино - деревня; Парфёнково - деревня; Парфёново - село; Паюсово - деревня; Переславичи - деревня; Петрушино - деревня; Плотихино - деревня; Подсосино - деревня; Подушкино - деревня; Полубарское - деревня; Посевьево - деревня; Прикащецкое - деревня; Прокшино - деревня; Псарёво - деревня; Пузино - деревня; Пустое Рождество - деревня; Путятино - деревня; Радонеж - село; Разделенцы - деревня; Редриковы Горы - деревня; Реммаш - поселок; Ремнёво - хутор; Репихово - деревня; Репихово - поселок; Рогачёво - деревня; Рязанцы - деревня; Садовниково - деревня; Сальково - деревня; Самойлово - деревня; Самотовино - деревня; Сахарово - деревня; Сватково - село; Селиваново - деревня; Селихово - деревня; Селково - деревня; Селково - хутор; Семёнково - деревня;Семенцево - деревня; Симоново - деревня; Ситники - поселок; Сковородино - деревня; Скорынино - деревня; Слабнево - деревня; Слободка - деревня; Слотино - деревня; Смена - деревня; Сметьёво - деревня; Снятинка - деревня; Сорокино - деревня; Соснино - деревня; Спасс-Торбеево - деревня; станции Жёлтиково - поселок; Старогригорово - деревня; Старожёлтиково - деревня; Степково - деревня; Стройково - деревня; Строилово - деревня; Судниково - деревня; Суропцово - деревня; Сырнево - деревня; Сырнево - поселок; Тарбеево - деревня; Тарбинское - деревня; Терпигорьево - деревня; Тешилово - деревня; Титовское - село; Толстоухово - деревня; Топорково - деревня; Торгашино - деревня; Торжнево - деревня; Трёхселище - деревня; Тураково - деревня; Уголки - деревня; Устинки - деревня; Фалисово - деревня; Федоровское - деревня; Федорцово - деревня; Филимоново - деревня; Филипповское - деревня; Филисово - деревня; Фролово - деревня; Хомяково - село; Хребтово - деревня; Царевское - деревня; Чарково - деревня; Ченцы - деревня; Чернецкое - деревня; Чижево - деревня; Чирково - деревня; Шабурново - деревня; Шапилово - деревня; Шарапово - деревня; Шелково - деревня; Шеметово - село; Шепелево - деревня;  Шильцы - деревня; Шитова Сторожка - деревня; Шубино - деревня; Шубино - хутор; Юдино - деревня; Юрцово - деревня; Язвицы - деревня; Яковлево - деревня; Ярыгино - деревня; Ясниково - деревня.

Сергиево-Посадский городской округ граничит с муниципальными образованиями Ярославской, Владимирской, Тверской и Московской области:

на севере – с Тверской областью;

на востоке – с Ярославской областью, Владимирской областью;

на юге - с городским округом Пушкинский Московской области;

на западе – с Дмитровским городским округом, Талдомским городским округом Московской области.

Через всю территорию Сергиево-Посадского городского округа с юга на северо-запад проходит федеральная автомобильная дорога М8 «Холмогоры» (М8), входящая                                           в междугородные транспортные коридоры и соединяющая территорию округа с городами Москвой, Ярославлем, Вологдой, Архангельском и Северодвинском. С запада на восток через территорию района проходит Московское Большое кольцо (А-108). На территории округа сливаются линии Ярославского направления Московской железной дороги (пересекающей район) и Большой Московской окружной железной дороги. Железные дороги, проходящие                   по территории Сергиево-Посадского городского округа, в настоящее время обладают достаточными резервами провозной и пропускной способности.

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования и ведения застройки территории разработан генеральный план Сергиево-Посадского городского округа, утвержденный Решением Совета Депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 01.07.2021 № 38/01-МЗ, в котором прописаны условия развития округа на долгосрочную перспективу.

Постановлением администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 18.06.2021 №885-ПГ утверждены правила землепользования                             и застройки территории (части территории) Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в которых установлены градостроительные регламенты применительно к каждой территориальной зоне.

Характеристика демографической ситуации и прогноз численности населения

Численность постоянного населения Сергиево-Посадского городского округа                       по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2025 составила 208,98 тыс. человек.

Согласно генеральному плану Сергиево-Посадского городского округа (далее генеральный план) численность населения на первую очередь составит 230,82 тыс. чел.,                      на расчетный срок – 271,78 тыс. чел.

- Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры городского округа

В Сергиево-Посадском городском округе присутствует полный состав необходимой социальной инфраструктуры - учреждения образования (дополнительного, начального, начального профессионального, среднего, среднего профессионального), учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта.

Анализ существующего развития сети объектов социальной инфраструктуры выполнен в целом по Сергиево-Посадскому городскому округу с учетом численности постоянного населения, составляющей 208,98 тыс. человек и приведён в Таблице 1.

Таблица 1

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Вместимость (мощность) объектов социальной инфраструктуры |  | Уровень обеспеченности в % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Требуется по нормативу на 01.01.2025 |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 10125 | 13509 | 75% |
| Общеобразовательные учреждения | место | 32314 | 28213 | 115% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Учреждения клубного типа | место | 9539 | 1672 | 571% |
| Детская школа искусств | место | 4673 | 5599 | 84% |
| Театры | место | 73 | 835 | 9% |
| Концертные организации | место | 1360 | 835 | 163% |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| Больницы | койка | 1614 | 1693 | 95% |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./см | 5800 | 3708 | 156% |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 29 | 21 | 138% |
| Учреждения социальной защиты населения |  |  |  |  |
| Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | объект | 4 | 4 | 100% |
| Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв.м. | 199,09 | 198,18 | 100% |
| Спортивные залы | тыс. кв.м. пл. пола | 33,69 | 22,15 | 152% |
| Бассейны | кв.м. зеркала воды | 2409 | 2081 | 116% |
| ДЮСШ | мест | 2577 | 4508 | 57% |

  - Учреждения образования

Образовательная сеть Сергиево-Посадского городского округа включает                                     28 образовательных комплексов, которые состоят из 81 дошкольного образовательного учреждения и 55 объектов школьного образования, а также объекты среднего специального                     и высшего образования. Так же, на территории городского округа располагается                         физико-математический лицей на 525 мест.

    - Дошкольные образовательные учреждения

Существующее положение

На территории Сергиево-Посадского городского округа располагаются                                       81 дошкольное образовательное учреждение (Таблица 2). Общее количество мест                                    в дошкольных образовательных учреждениях, заложенных по проекту, составляет 10125 мест, фактически посещают - 9234 ребенка.

Таблица 2

Перечень и характеристики учреждений дошкольного образования

| № | Наименование учреждения (юридическое лицо) | Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Сергиево-Посадский г. о., с. Мишутино, д.12А | 75 |
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Сергиев Посад, Зеленый переулок, д.25-А | 95 |
| 3. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.23 | 95 |
| 4. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.10-а | 205 |
| 5. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, д.2 | 280 |
| 6. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Торгашино, д.18-б | 110 |
| 7. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д.7а | 95 |
| 8. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, ул. Воробьёвская, д.15а | 160 |
| 9. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, ул. Воробьёвская, д.20 | 200 |
| 10. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Марьино, д.28 | 110 |
| 11. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д.3а | 80 |
| 12. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, Новозагорский проезд, д.5-а | 90 |
| 13. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.8а | 95 |
| 14. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.2а | 40 |
| 15. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, д.36 | 135 |
| 16. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.35а | 115 |
| 17. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.22б | 110 |
| 18. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.49 | 170 |
| 19. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | Дошкольное отделение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.6-а | 200 |
| 20. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Самотовино, д.51 | 110 |
| 21. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.10б | 240 |
| 22. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.72 | 195 |
| 23. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д.1 | 90 |
| 24. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д.3-А | 75 |
| 25. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д.3в | 160 |
| 26. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Федорцово, д.7Б | 110 |
| 27. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, д.4а | 110 |
| 28. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Поселковая, д.6 | 35 |
| 29. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Сергиево-Посадский г. о., р. п. Скоропусковский, д.18 | 220 |
| 30. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Сергиево-Посадский г. о., р. п. Скоропусковский, д.26 | 180 |
| 31. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Сергиево-Посадский г. о., д. Березняки, д.115 | 110 |
| 32. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д.22-б | 190 |
| 33. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.4/1 | 110 |
| 34. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе, д.17 | 40 |
| 35. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Сергиев Посад, ул. Солнечная, д.10 | 200 |
| 36. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Сергиев Посад, ул. Победы, д.10 | 220 |
| 37. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | Сергиево-Посадский г. о., пос. НИИРП, д.2 | 15 |
| 38. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | Дошкольное отделение №1 (начальная школа - детский сад) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.44 | 95 |
| 39. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д.20/8 | 75 |
| 40. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | г. Сергиев Посад, ул. Булавина, д.10/28 | 75 |
| 41. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.210-а | 110 |
| 42. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Сергиево-Посадский г. о., с. Сватково, д.7а | 95 |
| 43. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Сергиево-Посадский г. о., п. Лесхоз, ул. Базисный питомник, д.17 | 55 |
| 44. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | г. Сергиев Посад, ул. Бабушкина, д.20 | 265 |
| 45. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.240, к.1, стр. 16 | 35 |
| 46. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.19-а | 110 |
| 47. | МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Зубцово, д.58 | 35 |
| 48. | МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Заречный, д.18 | 45 |
| 49. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» | Дошкольное отделение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, д.8-Д | 150 |
| 50. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Реммаш, ул. Школьная, д.10 | 220 |
| 51. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Реммаш, ул. Спортивная, д.5 | 110 |
| 52. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Сергиево-Посадский г. о., рп. Богородское, д.37 | 190 |
| 53. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Сергиево-Посадский г. о., рп. Богородское, д.7 | 200 |
| 54. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Дошкольное отделение «Муханово» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Сергиево-Посадский г. о., с. Муханово, ул. Советская, д.16 | 95 |
| 55. | МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д.8а | 200 |
| 56. | МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Новая, д.7а | 150 |
| 57. | МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 имени Н.С. Булычева» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 имени Н.С. Булычева» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Семенково д. 59 | 75 |
| 58. | МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 имени Н.С. Булычева» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 имени Н.С. Булычева» | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.33 | 75 |
| 59. | МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 имени Н.С. Булычева» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 имени Н.С. Булычева» | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.47 | 75 |
| 60. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» | Дошкольное отделение №1 (начальная школа – детский сад) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Гагарина, д.12 | 80 |
| 61. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Строителей, д.1-Б | 200 |
| 62. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Октябрьская, д.9 | 150 |
| 63. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Строителей, д.5А | 200 |
| 64. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Пионерская, д.14 | 75 |
| 65. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1» | Дошкольное отделение МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Дачная, д.1 | 205 |
| 66. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.4 | 250 |
| 67. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Жучки, д.10А | 75 |
| 68. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. 3-е Митино д.1 | 180 |
| 69. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1 | 95 |
| 70. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.2 | 120 |
| 71. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Новая, д.2 | 95 |
| 72. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.5а | 110 |
| 73. | МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.28 | 110 |
| 74. | МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, ул. Связистов, д.6А | 75 |
| 75. | МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., п. Мостовик, ул. Первомайская, д.7а | 95 |
| 76. | МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Васильевское, д. 42/1 | 90 |
| 77. | МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Селково, д.14-б | 95 |
| 78. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №1 МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Шабурново, д.49 | 55 |
| 79. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №2 МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Кузьмино, д.40 | 70 |
| 80. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Шеметово, мкр. Новый, д.53 | 185 |
| 81. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Дошкольное отделение №3 МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Шеметово, мкр. Новый, д.54 | 110 |

Очередность детей в дошкольные образовательные организации отсутствует.

    - Общеобразовательные учреждения

Существующее положение

На территории Сергиево-Посадского городского округа располагаются                                       56 общеобразовательных учреждений (Таблица 3). Общее количество мест в образовательных учреждениях, заложенных по проекту, составляет 32314 мест, фактически обучается                        26125 детей.

Во всех населенных пунктах городского округа имеется резерв мест в существующих общеобразовательных учреждениях. Количество учащихся во вторую смену – 0 человек.

Таблица 3

# Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений

| № | Наименование учреждения (юридическое лицо) | Адрес объекта | Мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.30-А | 320 |
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д.93 | 900 |
| 3. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Сергиев Посад, ул. Н. Громова, д.1 | 375 |
| 4. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Сергиево-Посадский г. о., с. Мишутино, д.6а | 260 |
| 5. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, д.4 | 1100 |
| 6. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5 | 800 |
| 7. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Сергиево-Посадский г. о., д. Селково, д.21-Б | 260 |
| 8. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Сергиево-Посадский г. о., д. Торгашино, д.7г | 260 |
| 9. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д.16 | 900 |
| 10. | МБОУ «Гимназия №5 имени Героя Советского Союза А.И. Алексеева» | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д.21 | 250 |
| 11. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.29 | 675 |
| 12. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.2 | 800 |
| 13. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 5А | 900 |
| 14. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Загорские Дали, д.9А | 500 |
| 15. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Самотовино, д.59 | 260 |
| 16. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.16 | 500 |
| 17. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.19 | 100 |
| 18. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, Спортивный переулок, д.4 | 250 |
| 19. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» | г. Сергиев Посад, Советская площадь, д.1 | 375 |
| 20. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д.31 | 600 |
| 21. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Березняки, д.102 | 600 |
| 22. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 | 900 |
| 23. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Сергиев Посад, ул. Молодежная, д.2 | 1450 |
| 24. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 6 | 885 |
| 25. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза М.К. Нехаева» | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 52 | 60 |
| 26. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212-А | 800 |
| 27. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | г. Сергиев Посад, ул. Станислава Ростоцкого, д. 2 | 550 |
| 28. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Сергиево-Посадский г. о., с. Сватково, д. 91 | 500 |
| 29. | МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» | Московская область, территория Сергиев Посад-6, ул. Октябрьская, д.21 | 927 |
| 30. | МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Заречный, д.101 | 260 |
| 31. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, д.21 | 800 |
| 32. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Реммаш, ул. Школьная, д.12 | 900 |
| 33. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» | Сергиево-Посадский г. о., пос. Реммаш, ул. Мира, д.8 | 500 |
| 34. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Сергиево-Посадский г. о., р. п. Богородское, д.35 | 1296 |
| 35. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Сергиево-Посадский г. о., р. п. Богородское, д.9 | 800 |
| 36. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Сергиево-Посадский г. о., с. Муханово, ул. Советская, д.18 | 260 |
| 37. | МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д.4 | 800 |
| 38. | МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 имени Н.С. Булычева» | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.6 | 500 |
| 39. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Советская, д.1 | 1200 |
| 40. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Гагарина, д.12 | 60 |
| 41. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Пересвета» | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Мира, д.13 | 750 |
| 42. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Седина, д.30 | 900 |
| 43. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Майолик, д.5 | 825 |
| 44. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Михеенко, д.12Б | 250 |
| 45. | МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Пушкина, д. 11 | 450 |
| 46. | МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.13 | 260 |
| 47. | МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., р. п. Скоропусковский, д.5а | 260 |
| 48. | МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Васильевское, д.13/1 | 260 |
| 49. | МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., п. Мостовик, ул. Первомайская, д.14 | 265 |
| 50. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Шеметово, мкр. Новый, д.38 | 1296 |
| 51. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., с. Константиново, ул. Школьная, д.20-а | 500 |
| 52. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Кузьмино, д.45 | 260 |
| 53. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Шабурново, д.50 | 340 |
| 54. | МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» | Сергиево-Посадский г. о., дер. Марьино, д.29 | 260 |
| 55. | МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7, осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным программам» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.81 | 260 |
| 56. | ГБОУ Московской области «Сергиево-Посадский физико-математический лицей» | г. Сергиев Посад, мкр Семхоз, ул. Хотьковская, д. 33в | 525 |

  - Учреждения культуры и искусства

Существующее положение

Сеть учреждений культуры Сергиево-Посадского городского округа состоит                        из 54 учреждений (сетевых единиц) просветительного и досугового направлений, объединенных в 21 муниципальных учреждений культуры (юридических лиц) (Таблица 4),                  в том числе:

- 15 библиотек в составе библиотечной системы;

- учреждения клубного типа – 9539 мест зрительного зала;

- детская школа искусств – 4673 мест.

# Таблица 4

# Перечень учреждений культуры и искусства

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское, д. Язвицы |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека им. В.В. Розанова» Сергиево-Посадского городского округа Московской области» | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 5 |
|  | филиал - «Клементьевская библиотека» | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д.72 |
|  | филиал - «Детская библиотека» | г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д.94-А |
|  | филиал - «Лозовская сельская библиотека» | Сергиево-Посадский городской округ, пос. Лоза, д.4Б |
|  | филиал - «Федорцовская сельская библиотека» | Сергиево-Посадский городской округ, д. Федорцово, д.15А |
|  | филиал - «Шеметовская сельская библиотека» | Сергиево-Посадский городской округ, с.Шеметово, мкр. Новый, д.39 |
|  | филиал - «Скоропусковская библиотека» | Сергиево-Посадский городской округ, р. п. Скоропусковский, д.21 пом. 4 |
|  | филиал - «Библиотека им А.В. Селиванова» | Сергиево-Посадский городской округ, г. Пересвет, ул. Пионерская, д.3 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им А.С. Горловского» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | г. Сергиев-Посад, пр-т Красной Армии, д. 192 |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр развития театрального и музыкального искусства «Драматический театр Театральный ковчег в Дубраве имени протоиерея Александра Меня» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | г. Сергиев-Посад, пр-т Красной Армии, д. 192 |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный оркестр» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.58 |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.185 |
|  | филиал «Загорские дали» | Сергиево-Посадский городской округ, пос. Загорские дали, д. 10 А |
|  | филиал «Детский дом творчества «Родник» | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д.2 |
|  | филиал «Центр народно-художественного творчества и традиций «Наследие» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.210-б |
|  | филиал «Тураково» | Сергиево-Посадский городской округ, д. Тураково, д.102 |
| 7. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Образовательно-досуговый центр «Октябрь» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.58 |
|  | филиал «Культурно-досуговый центр им. В.Н. Сосина» | Сергиево-Посадский городской округ, с. Шеметово, мкрн. Новый, д.34 |
|  | Марьинский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Марьино, д.12 |
|  | Самотовинский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Самотовино |
|  | Кузьминский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Кузьмино, д. 42 |
|  | Шабурновский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Шабурново, д.47 |
|  | Константиновский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, с. Константиново, д.12 |
|  | Закубежский сельский дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Закубежье, д.33 |
|  | Федорцовский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Федорцово, д.15а |
|  | Селковский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Селково, д. 28 |
|  | Торгашинский сельский Дом культуры | Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, д.5-б |
|  | филиал «Досуговый центр «Звездный» | Сергиево-Посадский городской округ, р. п. Богородское, д.9а |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Радуга» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.28 |
|  | парк Победы | Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом Культуры «Космос» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Сергиево-Посадский городской округ, г. Пересвет, ул. Пионерская, д.1 |
| 10. | МБУК «Дом культуры «Горизонт» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Сергиево-Посадский городской округ, п. Реммаш, ул. Институтская, д.8 |
| 11. | МБУК Сельский Дом Культуры «Юность» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Сергиево-Посадский городской округ, д. Березняки, д.110 |
| 12. | МБУК «Центр Елизаветы Мамонтовой» | Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Калинина, д.4А |
|  | с. Васильевское | Сергиево-Посадский городской округ, с. Васильевское, д.21а |
|  | п. Мостовик | Сергиево-Посадский городской округ, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 |
|  | п. Лоза | Сергиево-Посадский городской округ, п. Лоза, 4-б |
|  | п. Заречный | Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д.19 |
|  | д.Зубцово | Сергиево-Посадский городской округ, дер. Зубцово, д.100 |
|  | библиотечно-краеведческий центр им Б. Шергина | Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д.24 |
|  | просветительский центр им С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» | Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, пр-д Cтроителей, д.1 |
|  | Историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский» | Сергиево-Посадский городской округ, г.Хотьково, ул. 2-я Рабочая |
|  | парк «Сказочный» | Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, проезд Строителей, д.2, строение 1 |
| 13. | Муниципальное автономное учреждение «Городские парки Сергиева Посада» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55, 4эт., пом.37, ком.19 |
|  | парк «Скитские пруды» | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, владение 151 |
|  | лесопарк «Загорское море» | г. Сергиев Посад, мкрн. Семхоз |
| 14. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 г. Сергиев Посад» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.1а |
| 15. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №4 г. Пересвет» | Сергиево-Посадский городской округ, г. Пересвет, ул. Первомайская, д.8 |
| 16. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 пгт. Скоропусковский» | Сергиево-Посадский городской округ, р. п. Скоропусковский, д. 2 |
| 17. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 г. Хотьково» | Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Черняховского, д. 11а |
| 18. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад» | г. Сергиев-Посад, ул. Ясная, д. 4 |
| 19. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 г. Краснозаводск» | Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д.2 |
| 20. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 г. Сергиев Посад-6» | г. Сергиев Посад-6 ул. Октябрьская, д.3 |
| 21. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №8 г Сергиев Посад» | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 203В |

  - Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Существующее положение

На территории Сергиево-Посадского городского округа из учреждений здравоохранения располагаются больницы, дневные стационары, диспансеры, поликлиники.

Учреждения здравоохранения Сергиево-Посадского городского округа:

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Сергиево-Посадская больница", которая представляет собой многопрофильную больницу                   с сетью стационарных и амбулаторно-поликлинических подразделений;

- Сергиево-Посадский филиал ГБУЗ МО «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер», оказывающий консультативно-диагностическую                      и лечебную помощь населению, а также осуществляющий профилактические                                                и противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространение инфекционных заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем;

- Сергиево-Посадский филиал ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», оказывающий первичную специализированную                 медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь больным туберкулёзом;

- Сергиево-Посадской подстанция скорой медицинской помощи                                                ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи».

Население городского округа обслуживается также в Федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №94 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ №94 ФМБА России).

Общая емкость учреждений здравоохранения:

- Больничные стационары (единиц) – 8, емкость (коек) – 1614.

- Амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – 35, емкость (посещений                         в смену) – 5800.

- Нормативная потребность населения в больничных стационарах по состоянию                            на 01.01.2025 год составляет - 1693 мест. Население городского округа обеспечено                   на 95% больничными стационарами.

- Население Сергиево-Посадского городского округа обеспечено на 156%                 амбулаторно-поликлиническими учреждениями.

  - Объекты социального обслуживания населения

В Сергиево-Посадском городском округе располагается 4 объекта социального обслуживания населения.

Нормативная потребность населения в учреждениях социального обеспечения                      по состоянию на 2025 год составляет - 4 УКЦСОН. Население городского округа обеспечено на 100%.

  - Спортивные объекты. Физическая культура и спорт

Существующее положение

На территории Сергиево-Посадского городского округа расположены объекты физической культуры и спорта следующих типов:

- спортивные залы – 33,69 тыс. кв. м площади пола;

- плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 199,09 тыс. кв.м.;

- плавательные бассейны 2409 кв.м. зеркала воды;

- ДЮСШ – 2577 мест.

Перечень физкультурно-спортивных сооружений представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Перечень физкультурно-спортивных сооружений

| № п/п | Наименование объекта спорта / спортивного сооружения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спортивно-оздоровительный центр "Луч" | г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 2а |
| 2. | Спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Спорт СП» (теннисные корты) | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 2б |
| 3. | Ледовый спортивный комплекс "Сергиев Посад" | г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 73 в |
| 4. | Спортивный комплекс "Темп" | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 |
| 5. | Спортивный комплекс "Салют" | г. Сергиев Посад, ул. Институтская, д.15 |
| 6. | Универсальный спортивный комплекс "Пересвет" (Русские сезоны) | г. Пересвет, ул. Пионерская, д .12 |
| 7. | Плавательный бассейн "Чайка" | г. Пересвет, ул. Мира, д. 2 |
| 8. | Фитнес-центр "Олимп" | г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25 |
| 9. | ФОК "Лотос" | пос. Богородское, д.36 |
| 10. | Спортивный комплекс "Радон" | пос. Новый, д. 36 |
| 11. | ФОК "Орбита" | пос. Реммаш, ул. Спортивная, д.2 |
| 12. | ЦСКА спортивный комплекс (г. Сергиев Посад) | г. Сергиев Посад, мкрн. Ферма, ул. Замышляева, д. 1А |
| 13. | Спортивный комплекс "Метеор" | г. Пересвет, ул. Пионерская, д.9 |
| 14. | Спортивный комплекс "Старт" | г. Краснозаводск, ул. Горького, д.3а |

- Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры                                 (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства                                 в соответствии с выданными разрешениями на строительство                                                    и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Численность постоянного населения Сергиево-Посадского городского округа                         по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2025 составила 208,98 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности постоянного населения Сергиево-Посадского городского округа выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации                   с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований.

Численность населения на первую очередь (2031 год) составит 230,82 тыс. человек; на расчётный срок (2045 год) – составит 271,78 тыс. человек (Таблица 6). Прирост постоянного населения составит 63,95 тыс. человек.

Таблица 6

# Численность постоянного населения Сергиево-Посадского городского округа

|  | Постоянное население, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь (2031 год) | Расчётный срок (2045 год) |
| ВСЕГО по городскому округу: | 208,98 | 230,82 | 271,78 |

Характеристика жилищного фонда

Жилищный фонд Сергиево-Посадского городского округа составляет                                   7788,0 тыс. кв. м.

Многоквартирный жилищный фонд по округу составляет 5060,3 тыс. кв. м индивидуальные жилые дома – 2727,7 тыс. кв. м.

На территории Сергиево-Посадского городского округа площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 61,1 тыс. кв.м.

Генеральным планом предусмотрено размещение новой многоквартирной жилой застройки на свободных территориях, в том числе для расселения жителей аварийного                     и ветхого фонда, многоквартирной и индивидуальной жилой застройки. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 1176,3 га. Размещение объектов капитального строительства жилого назначения приведено                                        в Таблице 7.

Таблица 7

# Размещение нового жилищного строительства в Сергиево-Посадском городском округе

| Местоположение | Территория, га | Планируемый жилищный фонд, тыс. кв.м. | Планируемое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сергиево-Посадский городской округ | 1015,6 | 2328,4 | 63,95 |
| ИТОГО: | 1015,6 | 2328,4 | 63,95 |

Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии                    с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

Объём нового жилищного строительства составит:

- на первую очередь – 824,7 тыс. кв. м;

- на расчётный срок – 2328,4 тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую очередь общая площадь жилищного фонда составит 8551,6 тыс. кв. м, - средняя жилищная обеспеченность 37,05 кв. м на человека; на расчётный срок общая площадь жилищного фонда – 10055,3 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 37,00 кв. м на человека.

Общая площадь многоквартирных жилых домов в Сергиево-Посадском городском округе составляет 5060,3 тыс. кв.м. В многоквартирной жилой застройке проживает                       172,54 тыс. человек.

Общая площадь индивидуальной жилой застройки в Сергиево-Посадском городском округе составляет 2727,7 тыс. кв.м. В индивидуальной жилой застройке проживает                              35,29 тыс. человек.

При условии освоения планируемых территорий объём жилищного строительства составит:

- первая очередь – 8551,6 тыс. кв.м. общей площади, из них: многоквартирного – 5806,9 тыс. кв.м. общей площади (67,9 %) (из них 4999,2 тыс. кв. м. сохраняемый жилищный фонд, 807,7 тыс. кв.м. новое строительство); индивидуального –                   2744,7 тыс. кв.м. общей площади (32,1 %);

- на расчётный срок – 10055,3 тыс. кв.м. общей площади, из них: многоквартирного – 6879,2 тыс. кв.м. общей площади (69,9 %) (из них 4999,2 тыс. кв. м. сохраняемый жилищный фонд, 1880,0 тыс. кв.м. новое строительство); индивидуального –                           3176,1 тыс. кв.м. общей площади (30,1 %) (из них 2727,7 тыс. кв. м. сохраняемый жилищный фонд, 448,4 тыс. кв.м. новое строительство).

Таким образом, демографический прогноз численности населения Сергиево-Посадского городского округа составит:

- На первую очередь – 230,82 тыс. чел.

- На расчетный срок – 271,78 тыс. чел.

Современная обеспеченность Сергиево-Посадского городского округа основными учреждениями социальной инфраструктуры, а также потребность в таких учреждениях                          с учетом динамики роста количества жилья приведена в Таблице 8.

Таблица 8

# Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

| Предприятия и учреждения обслуживания | Едини ца измерения | Существу ющие сохраняе- мые учрежде- ния | Потребность по нормативу. Вместимость (мощность) объектов социальной инфраструктуры |  |  | Уровень обеспеченности в % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 10125 | 13583 | 15003 | 17666 | 75% |
| Общеобразователь-ные учреждения | место | 32314 | 28213 | 31161 | 36690 | 115% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения клубного типа | место | 9539 | 1672 | 1847 | 2174 | 571% |
| Детская школа искусств | место | 4673 | 5599 | 6209 | 7311 | 84% |
| Театры | место | 73 | 835 | 923 | 1087 | 9% |
| Концертные организации | место | 1360 | 835 | 923 | 1087 | 163% |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | койка | 1614 | 1693 | 1854 | 2464 | 95% |
| Амбулаторно- поликлиническая сеть | пос/см | 5800 | 3708 | 4095 | 4977 | 156% |
| Станции скорой помощи | автомо- биль | 29 | 21 | 24 | 29 | 138% |
| Учреждения социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | объект | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% |
| Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв.м. | 199,09 | 198,18 | 218,89 | 257,73 | 100% |
| Спортивные залы | тыс. кв.м. пл. пола | 33,69 | 22,15 | 24,47 | 28,81 | 152% |
| Бассейны | кв.м. зеркала воды | 2409 | 2081 | 2299 | 2707 | 116% |
| ДЮСШ | мест | 2577 | 4508 | 5006 | 5895 | 57% |

- Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования                   и развития социальной инфраструктуры городского округа

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры                                      Сергиево-Посадского городского округа разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном плане Сергиево-Посадского городского округа на период действия до 2045 года.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, усовершенствовать организационно - экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования городского округа, расширить возможности                     для культурно-духовного развития жителей городского округа, обеспечить доступность                                и привлекательность занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа на 2025-2045 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся                                 в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований                 к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования).

В соответствии с Требованиями, основной разработки программы социальной инфраструктуры являются документы территориального планирования, государственные                и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планы мероприятий по реализации стратегии                       социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии                                         и комплексном освоении территории.

Программа разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050                 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

- Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 №Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры                                   и обеспеченности населения услугами организации культуры»;

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                                               от 27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации                                              от 20.06.2013 года №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;

- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

- Устав муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»;

- Генеральный план;

- Правила землепользования и застройки территории (части территории)                Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

- Стратегия пространственного развития г. Сергиев Посад.

# Раздел III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)                                                        по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа

  - Учреждения образования

    - Дошкольные образовательные учреждения

В соответствии с генеральным планом нормативная потребность населения местами в дошкольных образовательных организациях:

- существующего населения - 10125 места, дефицит – 3458 мест;

- планируемого населения на расчетный срок - 17666 места, дефицит – 7541 места.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях - 65 мест на 1 тыс. чел.

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения                           Сергиево-Посадского городского округа в дошкольных образовательных учреждениях                на 1 очередь (2031 г.) и расчетный срок (2045 г.) выполнен на основании региональных нормативов по демографическому расчету (Таблица 9).

Таблица 9

# Расчет потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь 2031 г. | Расчётный срок 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 208982 | 230820 | 271780 |
| Количество мест ДОУ, всего | 10125 |  |  |
| Требуется мест по РНГП МО (65 мест на 1000 жителей) | 13583 | 15003 | 17666 |
| Уровень обеспеченности местами дошкольного образования по нормативу | 75% | 67% | 57% |
| Дефицит мест по нормативу | 3458 | 4878 | 7541 |

Чтобы обеспечить нормативную потребность населения в объектах данного типа, необходимо предусмотреть строительство дошкольных общеобразовательных учреждений мощностью порядка 7541 мест. Перечень планируемых к строительству дошкольных образовательных организаций приведен в Таблице 10.

Таблица 10

# Планируемые дошкольные образовательные организации

| № п/п | Населённые пункты | Наименование объектов | Ёмкость, мест | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Сергиев Посад, ул. Станислава Ростоцкого | Дошкольная образовательная организация | 280 | 2025 |
| 2. | г. Сергиев Посад, «Вифанские пруды» | Встроенный детский сад | 100 | 2027 |
| 3. | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе | Дошкольная образовательная организация | 400 | 2030-2035 |
| 4. | г. Сергиев Посад, Московское шоссе | Дошкольная образовательная организация | 250 | 2030-2035 |
| 5. | г. Сергиев Посад, Западный объезд | Дошкольная образовательная организация | 250 | 2030-2035 |
| 6. | Новый жилой район рядом с Административно-деловым центром | Дошкольная образовательная организация | 250 | 2030-2035 |
| 7. | Новый жилой район рядом с Административно-деловым центром | Дошкольная образовательная организация | 250 | 2030-2035 |
| 8. | г. Сергиев Посад, ул. Садовая | Дошкольная образовательная организация | 150 | 2030-2035 |
| 9. | г. Сергиев Посад, Западный объезд | Дошкольная образовательная организация | 150 | 2030-2035 |
| 10. | г. Сергиев Посад, ул. Парковая | Встроенно-пристроенный детский сад | 150 | 2030-2035 |
| 11. | г. Сергиев Посад, Западный объезд | Встроенно-пристроенный детский сад | 150 | 2030-2035 |
| 12. | д. Кузьмино, д. 40 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 40 | 2030-2035 |
| 13. | г. Хотьково, ул. Калинина, 4 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 130 | 2030-2035 |
| 14. | г. Хотьково, ул. Калинина, 2 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 60 | 2030-2035 |
| 15. | г. Хотьково, ул. Калинина, 1 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 55 | 2030-2035 |
| 16. | г. Хотьково, ул. Новая, 2 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 105 | 2030-2035 |
| 17. | г. Пересвет, ул. Мира | Дошкольная образовательная организация | 140 | 2030-2035 |
| 18. | г. Пересвет, ул. Королева | Дошкольная образовательная организация | 200 | 2030-2035 |
| 19. | п. Лоза | Дошкольная образовательная организация | 120 | 2030-2035 |
| 20. | г. Краснозаводск, мкр. Возрождение, ул. Горького, д.6 | Дошкольная образовательная организация | 120 | 2030-2035 |
| 21. | г. Сергиев-Посад, ул. Матросова, Северный проезд, Новоугличское шоссе, пр. Красной Армии | Дошкольная образовательная организация | 80 | 2030-2035 |
| 22. | г. Сергиев-Посад, ул. Матросова, Северный проезд, Новоугличское шоссе, пр. Красной Армии | Дошкольная образовательная организация | 80 | 2030-2035 |
| 23. | г. Хотьково, ул. 3-я Митино, 1 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 120 | 2030-2035 |
| 24. | г. Хотьково, ул. Дачная, 1 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 100 | 2030-2035 |
| 25. | с. Васильевское, д. 42/1 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 70 | 2030-2035 |
| 26. | г. Сергиев-Посад, ул. Карла Либкнехта, Шлякова, Красный переулок | Дошкольная образовательная организация | 70 | 2030-2035 |
| 27. | д. Путятино | Дошкольная образовательная организация | 80 | 2030-2035 |
| 28. | г. Сергиев-Посад, Западная часть | Дошкольная образовательная организация | 125 | 2030-2035 |
| 29. | г. Сергиев-Посад, ул. Фестивальная ЖК Эко-парк Вифанские Пруды | Дошкольная образовательная организация | 80 | 2030-2035 |
| 30. | д. Пузино | Дошкольная образовательная организация | 70 | 2030-2035 |
| 31. | п. Реммаш | Дошкольная образовательная организация | 200 | 2030-2035 |
| 32. | г. Краснозаводск, ул. Театральная | Дошкольная образовательная организация | 220 | 2030-2035 |
| 33. | г. Хотьково, ул. Спортивная | Дошкольная образовательная организация | 120 | 2030-2035 |
| 34. | г. Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, мкр. Зубачево | Дошкольная образовательная организация | 280 | 2030-2035 |
| 35. | д. Трехселище | Дошкольная образовательная организация | 115 | 2030-2035 |
| 36. | г. Сергиев Посад, в районе ул. Северная | Дошкольная образовательная организация | 280 | 2030-2035 |
| 37. | г. Пересвет, южнее ул. Королева | Дошкольная образовательная организация | 185 | 2035-2040 |
| 38. | пгт. Богородское, район вахтового поселка | Дошкольная образовательная организация | 400 | 2035-2040 |
| 39. | г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы 10а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 80 | 2030-2035 |
| 40. | г. Сергиев-Посад, пр. Красной Армии, 8а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 80 | 2030-2035 |
| 41. | г. Сергиев-Посад, ул. Ярославское шоссе, 19а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 80 | 2030-2035 |
| 42. | г. Сергиев-Посад, ул. Толстого 3а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 160 | 2030-2035 |
| 43. | г. Сергиев-Посад, пр. Красной Армии и ул. Пограничная, Островского | Дошкольная образовательная организация | 100 | 2035-2040 |
| 44. | д. Березняки | Дошкольная образовательная организация | 350 | 2035-2040 |
| 45. | пгт. Богородское, ул. Слободка | Дошкольная образовательная организация | 500 | 2040-2045 |
| 46. | г. Краснозаводск, ул. 50 лет Октября, в районе д. 3 | Дошкольная образовательная организация | 180 | 2040-2045 |
| 47. | д. Варавино | Дошкольная образовательная организация | 50 | 2040-2045 |
| 48. | г. Сергиев-Посад, ул. Новозагорский проезд, 5а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 150 | 2040-2045 |
| 49. | г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, 4 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 70 | 2040-2045 |
| 50. | г. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 3а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 150 | 2040-2045 |
| 51. | г. Сергиев-Посад, ул. Птицеградская, 6А | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 70 | 2040-2045 |
| 52. | г. Сергиев-Посад, ул. Валовая, 23 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 80 | 2040-2045 |
| 53. | г. Сергиев Посад-7, Солнечная, 10 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 80 | 2040-2045 |
| 54. | г. Сергиев-Посад, Железнодорожная, 49 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 150 | 2040-2045 |
| 55. | г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная, 2-й Новгородский переулок, Суздальская, Владимирская, 1-й Новгородский переулок | Дошкольная образовательная организация | 200 | 2040-2045 |
| 56. | г. Сергиев-Посад, Западная часть | Дошкольная образовательная организация | 125 | 2040-2045 |
| 57. | д. Семенково | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 250 | 2040-2045 |
| 58. | г. Сергиев-Посад, ул. Фабричная | Дошкольная образовательная организация | 160 | 2040-2045 |
| ИТОГО: |  |  | 9150 |  |

Нормативная потребность населения Сергиево-Посадского городского округа                            в дошкольных образовательных организациях на расчетный срок будет полностью обеспечена существующей сетью организаций и планируемыми к строительству объектами.

    - Общеобразовательные учреждения

В соответствии с генеральным планом нормативная потребность населения местами в образовательных организациях:

- существующего населения - 28213 мест, профицит – 4101 мест;

- планируемого населения на расчетный срок - 36690 мест, дефицит – 4376 мест.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования                        Московской области нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях - 135 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность существующего населения – 28213 мест (уровень обеспеченности – 115%), планируемого населения на расчетный срок - 36690 мест.

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения                          Сергиево-Посадского городского округа в общеобразовательных учреждениях на 1 очередь (2031 г.) и расчетный срок (2045 г.) выполнен на основании региональных нормативов                          по демографическому расчету (Таблица 11). Перечень планируемых к строительству общеобразовательных организаций приведен в Таблице 12.

Таблица 11

# Расчет потребности населения в общеобразовательных учреждениях

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь 2031 г. | Расчётный срок 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 208982 | 230820 | 271780 |
| Количество мест школьного образования, всего | 32314 |  |  |
| Требуется мест по РНГП МО (135 мест на 1000 жителей) | 28213 | 31161 | 36690 |
| Уровень обеспеченности местами школьного образования по нормативу | 115% | 104% | 88% |
| Дефицит мест по нормативу | 0 | 0 | 4376 |

Таблица 12

# Планируемые общеобразовательные организации

| № п/п | Населённые пункты | Наименование объектов | Ёмкость, мест | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.16 | Строительство пристройки к существующему зданию МБОУ СОШ №14 | 350 | 2030-2035 |
| 2. | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д.93 | Строительство пристройки к существующему зданию МБОУ СОШ №1 | 350 | 2030-2035 |
| 3. | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.29 | Строительство пристройки к существующему зданию МБОУ СОШ №6 | 350 | 2030-2035 |
| 4. | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.81 | Строительство пристройки к существующему зданию МБОУ ООШ №7 | 350 | 2030-2035 |
| 5. | Новый жилой район рядом с Административно-деловым центром | Общеобразовательная организация | 1200 | 2030-2035 |
| 6. | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе | Общеобразовательная организация | 800 | 2030-2035 |
| 7. | г. Сергиев Посад, Московское шоссе | Общеобразовательная организация | 450 | 2030-2035 |
| 8. | г. Сергиев-Посад, ул. Матросова, Северный проезд, Новоугличское шоссе, пр. Красной Армии | Общеобразовательная организация | 170 | 2030-2035 |
| 9. | г. Сергиев-Посад, ул. Матросова, Северный проезд, Новоугличское шоссе, пр. Красной Армии | Общеобразовательная организация | 395 | 2030-2035 |
| 10. | д. Кузьмино | Общеобразовательная организация | 90 | 2030-2035 |
| 11. | д. Трехселище | Общеобразовательная организация | 110 | 2030-2035 |
| 12. | г. Пересвет, ул. Мира, 13 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 200 | 2030-2035 |
| 13. | г. Краснозаводск, ул. Новая, 6 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 500 | 2030-2035 |
| 14. | г. Краснозаводск, ул. 50 лет Октября, в районе д. 3 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 1100 | 2030-2035 |
| 15. | п. Лоза | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 65 | 2030-2035 |
| 16. | с. Васильевское, д. 13/1 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 100 | 2030-2035 |
| 17. | п.г.т. Скоропусковский, д. 31 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 300 | 2030-2035 |
| 18. | г. Сергиев-Посад, ул. Фабричная | Общеобразовательная организация | 400 | 2030-2035 |
| 19. | г. Сергиев-Посад, Западная часть | Общеобразовательная организация | 550 | 2030-2035 |
| 20. | г. Хотьково, ул. Спортивная | Общеобразовательная организация | 200 | 2035-2040 |
| 21. | д. Федорцово | Общеобразовательная организация | 250 | 2040-2045 |
| 22. | д. Березняки, д. 102 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 100 | 2040-2045 |
| 23. | г. Сергиев-Посад, ул. Железнодорожная, 29 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 200 | 2040-2045 |
| 24. | г. Сергиев-Посад, 1-ой Ударной Армии, 93 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 200 | 2040-2045 |
| ИТОГО: |  |  | 8620 |  |

Планируемые генеральным планом мероприятия позволяют полностью удовлетворить нормативную потребность населения в объектах данного вида.

  - Учреждения культуры и искусства

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения                              Сергиево-Посадского городского округа объектами культуры составляет:

- Учреждения клубного типа – 8-12 мест зрительного зала на 1 тыс. человек;

- ДШИ – 18 % от численности детей от 5 до 18 лет;

- Театры – 5-6 мест зрительного зала на 1 тыс. человек;

- Концертные организации – 5-6 мест зрительного зала на 1 тыс. человек.

На территории Сергиево-Посадского городского округа расположены учреждения культуры следующих типов:

- Учреждения клубного типа - 9539 мест зрительного зала;

- Детская школа искусств – 4673 мест.

В соответствии с РНГП МО нормативная потребность существующего населения                       в объектах каждого типа составляет:

- Культурно-досуговые учреждения – 9539 мест зрительного зала, профицит –                  7867 мест зрительного зала;

- ДШИ – 4673 мест, дефицит - 926 мест;

- Театры – 73 места зрительного зала, дефицит – 758 мест зрительного зала;

- Концертные организации – 1360 места зрительного зала, профицит – 525 мест зрительного зала.

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа в учреждениях культуры и искусства на 1 очередь и расчетный срок выполнен                           на основании региональных нормативов по демографическому расчету (Таблица 13).

Таблица 13

# Уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь 2031 г. | Расчётный срок 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 208982 | 230820 | 271780 |
| Учреждения клубного типа, мест | 9539 |  |  |
| Требуется площади по РНГП МО | 1672 | 1847 | 2174 |
| Уровень обеспеченности | 571% | 516% | 439% |
| Дефицит мест по нормативу | 0 | 0 | 0 |
| Детская школа искусств, мест | 4673 |  |  |
| Требуется ДШИ по РНГП МО | 5599 | 6209 | 7311 |
| Уровень обеспеченности | 83% | 75% | 64% |
| Дефицит мест по нормативу | 926 | 1536 | 2638 |
| Театры, мест | 73 |  |  |
| Требуется театров по РНГП МО | 835 | 923 | 1087 |
| Уровень обеспеченности | 9% | 8% | 7% |
| Дефицит мест по нормативу | 762 | 850 | 1014 |
| Концертные залы, мест | 1360 |  |  |
| Требуется ДШИ по РНГП МО | 835 | 923 | 1087 |
| Уровень обеспеченности | 163% | 147% | 121% |
| Дефицит мест по нормативу | 0 | 0 | 0 |

Согласно Карте планируемого размещения объектов местного значения                         Сергиево-Посадского городского округа Московской области предусматривается строительство детских школ искусств (Таблица 14), театров (Таблица 15).

Таблица 14

# Планируемые организации дополнительного образования

| №п/п | Населённые пункты | Наименование объектов | Ёмкость, мест | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 121 | Центр детского творчества | 150 | 2030-2035 |
| 2. | Новый жилой район «Зубачево» | Центр дополнительного образования | 800 | 2030-2035 |
| 3. | с. Шеметово | Центр дополнительного образования | 116 | 2030-2035 |
| 4. | п. Мостовик | Центр детского творчества | 58 | 2030-2035 |
| 5. | д. Варвино | Центр дополнительного образования | 184 | 2030-2035 |
| 6. | д. Селково | Центр детского творчества | 135 | 2030-2035 |
| 7. | В планируемых и существующих СОШ | Центр дополнительного образования | 2739 | 2035-2045 |
| ИТОГО: |  |  | 4182 |  |

Таблица 15

# Планируемые театры

| №п/п | Населённые пункты | Наименование объектов | Ёмкость, мест | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Краснозаводск, мкр. «Возрождение» | Культурно-досуговое учреждение | 1200 | 2030-2035 |
| 2. | д. Сватково (в помещении ДК «Юность») | Культурно-досуговое учреждение | 400 | 2030-2035 |
| 3. | п.г.т. Богородское | Культурно-досуговое учреждение | 500 | 2030-2035 |
| 4. | г. Пересвет, пл. Пухова | Культурно-досуговое учреждение | 58 | 2035-2040 |
| 6. | п.г.т. Скоропусковский | Культурно-досуговое учреждение | 540 | 2035-2040 |
| 7. | п. Реммаш (на территории планируемой жилой застройки) | Культурно-досуговое учреждение | 600 | 2040-2045 |
| ИТОГО: |  |  | 4095 |  |

  - Учреждения здравоохранения

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел., обеспеченности населения в больничных койках – 8,1 коек на 1 тыс. чел.

- Нормативная потребность существующего населения в больничных стационарах (коек) – 1693, планируемого населения на расчетный срок (коек) – 2202.

- Нормативная потребность существующего населения                                                                                   в амбулаторно- поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 3708, планируемого населения на расчетный срок (посещений в смену) – 4825.

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения                       Сергиево-Посадского городского округа в учреждениях здравоохранения и объектах социального обеспечения на 1 очередь и расчетный срок выполнен на основании региональных нормативов по демографическому расчету (Таблица 16).

Таблица 16

# Уровень обеспеченности местами учреждений здравоохранения

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь 2031 г. | Расчётный срок 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 208982 | 230820 | 271780 |
| Больницы |  |  |  |
| Количество койко-мест, всего | 1614 |  |  |
| Требуется мест по РНГП МО (8,1 мест на 1000 жителей) | 1693 | 1854 | 2464 |
| Уровень обеспеченности | 95% | 87% | 66% |
| Дефицит мест по нормативу | 79 | 240 | 850 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |
| Количество посещений в смену, всего | 5800 |  |  |
| Требуется посещений по РНГП МО (17,75 пос. на 1000 жителей) | 3708 | 4095 | 4977 |
| Уровень обеспеченности | 156% | 142% | 117% |
| Дефицит пос. по нормативу | 0 | 0 | 0 |
| Станции скорой медицинской помощи |  |  |  |
| Количество автомобилей, всего | 29 |  |  |
| Требуется автомобилей по РНГП МО (0,1 авт. на 1000 жителей) | 21 | 24 | 29 |
| Уровень обеспеченности | 138% | 121% | 100% |
| Дефицит авт. по нормативу | 0 | 0 | 0 |

Согласно ранее утвержденным проектам планировки территории, генеральным планом на первую очередь и расчетный период предусматривается строительство больничных стационаров (Таблица 17).

Таблица 17

# Планируемые больничные стационары

| №п/п | Населённые пункты | Наименование объектов | Ёмкость, коек | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Селково | Больничный стационар | 100 | 2035-2045 |
| 2. | г. Сергиев-Посад, Северо-Западная часть (территория за Благовещенским кладбищем) | Больничный стационар | 360 | 2035-2045 |
| 3. | г. Сергиев Посад, ул. Кирова | Родильный дом | 150 | 2035-2045 |
| 4. | г. Сергие-Посад, ул. Кирова, 89 | Патриарший медицинский центр (стационарный блок) | 200 | 2025-2035 |
| 5. | Пересечение ул. Нижнекрасовской и ул. Больничной | Реабилитационный центр | 100 | 2025-2035 |
| ИТОГО |  |  | 910 |  |

Планируемые генеральным планом мероприятия позволяют полностью удовлетворить нормативную потребность населения в объектах данного вида.

  - Учреждения социального обеспечения

В Сергиево-Посадском городском округе расположено 4 объекта социального обслуживания населения (Таблица 18).

Таблица 18

# Уровень обеспеченности учреждениями социального обеспечения

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь 2030 г. | Расчётный срок 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 208982 | 230670 | 280350 |
| УКЦСОН, кол-во | 4 |  |  |
| Требуется площади по РНГП МО Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | 4 | 5 | 6 |
| Уровень обеспеченности | 100% | 80% | 67% |

Для обеспечения планируемого населения внесением изменений в генеральный план на первую очередь предусматривается размещение одного нового универсального центра социального обслуживания населения (Таблица 19).

Таблица 19

# Планируемые учреждениями социального обеспечения

| № п/п | Населённые пункты | Наименование объектов | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Шевченко | УКЦСОН | 2030-2035 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы | УКЦСОН | 2035-2045 |
| 3. | г. Хотьково | УКЦСОН | 2035-2045 |

Планируемые генеральным планом мероприятия позволяют полностью удовлетворить нормативную потребность населения в объектах данного вида.

  - Физкультурно-спортивные сооружения

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа в спортивных учреждениях на 1 очередь и расчетный срок выполнен на основании региональных нормативов по демографическому расчету (Таблица 20).

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

- спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

- плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

- плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.;

- ДЮСШ - 20 % от численности детей от 6 до 15 лет.

Нормативная потребность составляет:

- существующего населения в спортивных залах – 22,15 тыс. кв. м. площади пола (уровень   обеспеченности   152%), планируемого   населения   на   расчетный   срок   – 28,81 тыс. кв. м площади пола;

- существующего населения в плоскостных сооружениях – 198,18 тыс. кв.м.(уровень обеспеченности 100%), планируемого населения на расчетный срок –                                    257,73 тыс. кв. м.;

- существующего населения в плавательных бассейнах – 2081 кв. м зеркала воды (уровень обеспеченности 116%), планируемого населения на расчетный срок -                   2707 кв. м зеркала воды;

- существующего	населения в ДЮСШ – 4508	 (уровень обеспеченности 57%), планируемого населения на расчетный срок – 5895 мест.

Нормативная потребность, которая по РНГП Московской области составляет                          106 кв. м. пола спортивных залов, 948,3 кв.м. плоскостных сооружений и 9,96 кв. м. зеркала воды бассейнов на 1000 жителей, обеспечивается на 113% по плоскостным сооружениям,                  на 152% по спортивным залам и на 116% по плавательным бассейнам.

Таблица 20

# Уровень обеспеченности спортивными учреждениями

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь 2031 г. | Расчётный срок 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 208982 | 230670 | 280350 |
| Плоскостные спортивные сооружения, тыс. кв.м. | 199,09 |  |  |
| Требуется по РНГП МО | 198,18 | 218,89 | 257,73 |
| Уровень обеспеченности | 100% | 91% | 77% |
| Дефицит площади по нормативу | 0 | 19,8 | 58,64 |
| Спортивные залы, тыс. кв.м. площади пола | 33,69 |  |  |
| Требуется по РНГП МО | 22,15 | 24,47 | 28,81 |
| Уровень обеспеченности | 152% | 138% | 117% |
| Дефицит площади по нормативу | 0 | 0 | 0 |
| Бассейны, кв.м. зеркала воды | 2409 |  |  |
| Требуется по РНГП МО | 2081 | 2299 | 2707 |
| Уровень обеспеченности | 116% | 105% | 89% |
| Дефицит площади по нормативу | 0 | 0 | 298 |
| ДЮСШ, мест | 2577 |  |  |
| Требуется по РНГП МО | 4508 | 5006 | 5895 |
| Уровень обеспеченности | 57% | 51% | 44% |
| Дефицит единиц по нормативу | 0 | 2429 | 3318 |

Согласно Карте планируемого размещения объектов местного значения                         Сергиево-Посадского городского округа Московской области предусматривается строительство плоскостных сооружений (Таблица 21), физкультурно-оздоровительных комплексов (Таблица 22) и ДЮСШ (Таблица 23).

Таблица 21

# Планируемые плоскостные спортивные сооружения

| № п/п | Населённые пункты | Емкость, тыс.кв.м. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, ул. 2-я Гражданская | 1 | 2030-2035 |
| 2. | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская | 1 | 2030-2035 |
| 3. | г. Сергиев Посад, ул. Северно-Озерная | 1 | 2030-2035 |
| 4. | г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., в районе д.94а | 1 | 2030-2035 |
| 5. | г. Сергиев Посад, Московское ш. | 1 | 2030-2035 |
| 6. | г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова | 1 | 2030-2035 |
| 7. | г. Сергиев Посад, ул. Архангельская, ул. Зубачевская | 1 | 2030-2035 |
| 8. | г. Сергиев Посад, Западный объезд, Новый жилой район | 1 | 2030-2035 |
| 9. | г. Сергиев Посад, Московское ш., ул. Фабричная | 1 | 2030-2035 |
| 10. | г. Сергиев Посад, ул. Чайковского | 1 | 2030-2035 |
| 11. | г. Сергиев Посад, Копнинская набережная, под мостом Западного объезда | 0,45 | 2030-2035 |
| 12. | г. Сергиев Посад, ул. Центральная | 0,45 | 2030-2035 |
| 13. | г. Сергиев Посад, ул. Парковая, Новый жилой район | 0,45 | 2030-2035 |
| 14. | г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская | 0,45 | 2030-2035 |
| 15. | г. Сергиев Посад, ул. Чапаева, ул. 40 лет Октября | 0,2 | 2030-2035 |
| 16. | г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе, Афанасовский поселок | 0,2 | 2030-2035 |
| 17. | г. Сергиев Посад, ул. Чернышевского, р. Копнинка | 0,2 | 2030-2035 |
| 18. | г. Сергиев Посад, Воздвиженская наб., ул. Троицкая | 0,2 | 2030-2035 |
| 19. | г. Сергиев Посад, ул. Краснопрудная | 0,2 | 2030-2035 |
| 20. | г. Сергиев Посад, жилой район у Западного объезда | 0,2 | 2030-2035 |
| 21. | г. Сергиев Посад, Московское ш. | 0,2 | 2030-2035 |
| 22. | г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная | 0,2 | 2030-2035 |
| 23. | г. Сергиев Посад, Западный объезд, Новый жилой район | 0,2 | 2030-2035 |
| 24. | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская | 0,2 | 2030-2035 |
| 25. | г. Сергиев Посад, ул. Василия Шукшина | 0,2 | 2030-2035 |
| 26. | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 89 | 0,2 | 2030-2035 |
| 27. | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод | 0,2 | 2030-2035 |
| 28. | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная | 0,2 | 2030-2035 |
| 29. | пгт. Богородское | 2,5 | 2030-2035 |
| 30. | пгт. Богородское | 4,5 | 2030-2035 |
| 31. | д. Березняки | 6,1 | 2030-2035 |
| 32. | п. Мостовик | 1,1 | 2030-2035 |
| 33. | д. Селково | 7,1 | 2030-2035 |
| 34. | д. Семенково | 1,5 | 2030-2035 |
| 35. | с. Шеметово | 1,5 | 2030-2035 |
| 36. | д. Трехселище | 18 | 2030-2035 |
| 37. | г. Хотьково | 2 | 2030-2035 |
| 38. | д. Григорово | 5 | 2035-2040 |
| 39. | г. Краснозаводск | 4,6 | 2035-2040 |
| 40. | с. Муханово | 5 | 2040-2045 |
|  | ИТОГО: | 74,5 |  |

Таблица 22

# Планируемые объекты спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (ФОКи)

| № п.п. | Населённые пункты | Спортивные залы, тыс. кв. м | Бассейны, кв. м зеркала воды | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Сергиев Посад | 1,69 | 390 | 2025-2035 |
| 2. | г. Сергиев Посад | 1 | 0 | 2025-2035 |
| 3. | г. Сергиев Посад | 1,34 | 0 | 2035-2045 |
| 4. | д. Гаврилково | 0,34 | 0 | 2030-2035 |
| 5. | д. Торгашино | 0,5 | 0 | 2030-2035 |
| 6. | п. Лоза | 0,9 | 100 | 2030-2035 |
| 7. | д. Березняки | 0,7 | 100 | 2030-2035 |
| 8. | г. Краснозаводск, в центре ул. Трудовые Резервы | 1 | 275 | 2030-2035 |
| 9. | г. Краснозаводск, ул.50 лет Октября, в районе д. 3 | 1 | 0 | 2030-2035 |
| 10. | п.г.т. Скоропусковский | 0,5 | 100 | 2030-2035 |
| 11. | п. Мостовик | 0,1 | 0 | 2030-2035 |
| 12. | г. Хотьково, ул. Дачная | 0,4 | 0 | 2030-2035 |
| 13. | д. Григорово | 1 | 0 | 2035-2040 |
| 14. | г. Краснозаводск, мкр. «Возрождение», ул. Горького | 1 | 0 | 2040-2045 |
| 15. | г. Сергиев Посад, ш. Московское, 20а | 2,4 | 0 | 2040-2045 |
| 16. | с. Муханово | 1 | 0 | 2040-2045 |
|  | ИТОГО: | 14,87 | 965 |  |

Таблица 23

# Планируемые детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ)

| № п/п | Населённые пункты | Емкость, тыс.кв.м. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергиево-Посадский городской округ (на базе существующих и планируемых ФОКов) | 3340 | 2030-2045 |
|  | ИТОГО: | 3340 |  |

Нормативная потребность населения Сергиево-Посадского городского округа                           в объектах физической культуры и спорта на расчетный срок будет полностью обеспечена существующей сетью организаций и планируемыми к строительству объектами.

# Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования Сергиево-Посадского городского округа, а также за счет внебюджетных источников финансирования.

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий, необходимых                  для достижения нормативной обеспеченности существующего постоянного населения объектами социальной инфраструктуры основывается на следующих принципах:

- затраты на создание мест приложения труда в бюджетной сфере учитываются                          в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Места приложения труда создаются                  в результате ввода в эксплуатацию данных объектов;

- расчет затрат на создание отдельно-стоящих объектов социальной инфраструктуры выполняется с использованием укрупненных нормативов цен строительства (НЦС)                           или на основании стоимости реализованных объектов-аналогов;

- расчет затрат на создание объектов социальной инфраструктуры размещаемых                    на первых этажах многоквартирных жилых домов в планируемой застройке выполняется исходя из нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Московской области;

- расчет стоимости не учитывает налог на добавленную стоимость (НДС);

- для отдельно стоящих объектов, стоимость создания которых определялась                               с использованием НЦС, затраты на создание инженерно-транспортной инфраструктуры                       в границах разрабатываемого участка условно принимаются равными 20% от величины затрат на строительство.

Полученные при таком подходе затраты являются ориентировочными. Полученные затраты не могут служить основанием для принятия решений при разработке ведомственных плановых документов разного уровня.

# Раздел V. Целевые индикаторы программы

| Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами |
| --- | --- |
| Объекты в области образования |  |
| Строительство общеобразовательных учреждений | Повышение доступности и качества услуг образования городского округа за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов. |
| Строительство дошкольных образовательных учреждений | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования. Обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов. |
| Объекты в области физической культуры и спорта |  |
| Строительство объектов в области физической культуры и массового спорта | Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. |
| Объекты в области культуры |  |
| Строительство объектов в области культуры | Расширение возможностей для культурно- духовного развития жителей городского округа. Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы. Увеличение количества посетителей культурно- досуговых мероприятий. |
| Объекты в области развития здравоохранения |  |
| Строительство объектов в области здравоохранения | Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения; Совершенствование организационно- экономического потенциала здравоохранения; Усиление профилактической составляющей в здравоохранении. |

Раздел VI. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями                            и задачами обеспечит увеличение численности населения Сергиево-Посадского городского округа, также за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории городского округа будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Сергиево-Посадского городского округа:

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего                                  и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений                                и нормативным количеством мест;

- увеличение числа населения, занимающегося спортом, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

# Раздел VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового                                   и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа,                            а также с учетом федеральных и региональных проектов и программ, реализуемых                                на территории Сергиево-Посадского городского округа.

В соответствии с изложенной в программе политикой, администрация                                  Сергиево-Посадского городского округа должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей                                  и решению поставленных программой задач.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа, являются:

- Приведение Генерального плана, а также смежной муниципальной нормативно-правовой документации, содержащей показатели социально-экономического развития, в соответствии с утверждаемой программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

- Внесение изменений в Генеральный план при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Сергиево-Посадского городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных территорий.

- Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства.

- При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных программой, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых                       для реализации программных мероприятий.

- Применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры.

- Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса.

- Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

- Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры Сергиево- Посадского городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.

Мониторинг и корректировка программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходных информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию социальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка программы базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления услуг                   в социальной сфере при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности данных услуг.

Информационное обеспечение программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации.

Предусматриваются пресс-конференции, подготовка периодических публикаций                 в прессе о ходе реализации программы, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий программы.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных программой, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений                         в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий                       по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.