# Утвержден

# Постановлением Главы

# муниципального района

# от 27.12.2013 № 3033-ПГ

# Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

на 2014 - 2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановления Правительства Московской области от 04.07.2013 № 494/26) |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление мероприятий по: - - - обеспечению населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления; H - реконструкции котельных путем перевода работы котельных на природный газ ; - строительству газовых блочных модульных котельных |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района - начальник управления по вопросам жизнеобеспечения района |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего: 793 510,50 195 560,50 93 107,00 273 558,00 231 285,00 Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района 4 050,00 4050,00 межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 Внебюджетные источники 789 110,50 191 160,50 93 107,00 273 558,00 231 285,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 22 сельских населенных пункта, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек; - построить 28,84 км газопровода высокого давления; - построить 57,1 км газораспределительных сетей; - провести мероприятия по переводу работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,98 км; - провести реконструкцию котельных путем перевода работы котельных на природный газ – 1; - осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе -8; - улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области. |

1. Характеристика проблемы газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2017 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 04.07.2013 № 494/26), постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от 04.07.2013 № 495/26).

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, администраций сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства Московской области  «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года».

Газификация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов – 91,5%, в половине сельских населённых пунктов «голубое топливо» в доме пока остаётся «голубой мечтой».  Речь идет, в основном, о селах и деревнях. От того, есть ли газ в населённом пункте, напрямую зависит более или менее цивилизованная и комфортная жизнь. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 9000 человек, постоянно проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, а также для  газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 22 сельских населенных пункта Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек;

- построить 28,84 км газопровода высокого давления;

- построить 57,1 км газораспределительных сетей;

- осуществить  перевод  работы  газопроводов  с  сжиженного газа на природный газ – 13,98 км;

- провести реконструкцию котельных путем перевода работы котельных на природный газ -1;

- осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе - 8;

- улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

2. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом;

- улучшение  условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 04.07.2013 № 494/26).

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления путем строительства 28,84  км газопровода высокого давления, 	строительства 57,1  км газораспределительных сетей, перевода работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,98 км;

- реконструкция котельных путем перевода работы котельных  на природный газ – 1;

- строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК) -8.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В рамках выполнения настоящей Программы предусмотрен ряд основных мероприятий, направленных на решение важных социальных и экономических задач. Основные мероприятия Программы:

1. Строительство газопроводов высокого давления для обеспечения сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – к с.Муханово, с.Радонеж, с.Озерецкое, приусадебному хозяйству Покровского Скита Сабурово вблизи с.Васильевское, д. Путятино, южной части с.Васильевское, д.Закубежье.

2. Строительство газораспределительных сетей для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в с.Константиново, с.Озерецкое, д.Каменки, с.Муханово, д.Бобошино, п.Ситники, д.Бревново, с.Воздвиженское, д.Самотовино, д.Закубежье, д.Зубцово, д.Путятино, д.Трёхселище.

3. Перевод работы газораспределительных сетей с сжиженного газа на природный газ для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в д.Федорцово, д.Торгашино, п.Здравница (МООСО), п.Заречный, д.Кузьмино, н.п.Каменки.

4. Перевод работы котельной в с.Муханово с сжиженного газа  на природный газ для обеспечения населения и социальных объектов с.Муханово теплом и горячей водой от котельной на экологичном и энергоэффективном природном газе.

5. Строительство газовых блочных модульных котельных для обеспечения населения и социальных объектов теплом и горячей водой от котельных на экологичном и энергоэффективном природном газе в с.Селково, с.Самотовино, с.Трёхселище, п.Заречный, п.Ситники, д. Константиново-школа, д. Закубежье, д. Сырнево.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения на конкурсной основе подрядных организаций и синхронизирована с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». Объем финансирования мероприятий указан в разделе 5 «Перечень мероприятий Программы».

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2017 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации про-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадско-го муници-пального района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе | % | 91,57 | 93,64 | 93,76 | 93,79 | 94,89 |
|  |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района | % | 60,43 | 66,94 | 67,35 | 67,40 | 70,93 |
|  |  |  |  | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района | % | 17,59 | 20,34 | 20,69 | 21,03 | 23,79 |
|  |  | 700,00 | 157 900,00 | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления | км. | 340,2 | 354,4 | 354,4 | 367,97 | 369,04 |
|  |  | 5 200,00 | 338 600,00 | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов | км. | 703,2 | 720,3 | 722,7 | 725,3 | 760,3 |
|  |  |  | 82 040.50 | Ввод в эксплуатацию газопроводов, переведенных с сжиженного на природный газ | км. | 0 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| 2 | Реконструкция котельных путем перевода работы котельных на природный газ |  | 17 000,00 | Ввод в эксплуатацию котельных | объект | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Строительство газовых блочных модульных котельных |  | 193 570,00 | Ввод в эксплуатацию газовых блочных модульных котельных | объект | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 |

Примечание: * - планируемые значения показателей по годам реализации указаны нарастающим итогом

5. Перечень мероприятий Программы

| Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" |  |
| --- | --- |
| "Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 -2017 годы" |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления |
| 1.1 | Строительство газопровода высокого давления | 2014-2017 | Итого, в том числе: | 2014-2017 |  | 158 600,00 | 71 600,00 | 14 225,00 | 68 525,00 | 4 250,00 |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 157 900,00 | 70 900,00 | 14 225,00 | 68 525,00 | 4 250,00 |  |  |
| 1.1.1 | к с. Муханово городское поселение Богородское 7,9 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 43 700,00 | 43 700,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с.Муханово источником газификации – газопроводом высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 43 700,00 | 43 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 6 555,00 | 6 555,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 37 145,00 | 37 145,00 |  |  |  |  |  |
| 1. 1.2 | к с Радонеж сельское поселение Лозовское 0,3 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с.Радонеж источником газификации – газопроводом высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 6,0 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 25 200,00 | 25 200,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с.Озерецкое источником газификации – газопроводом высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 25 200,00 | 25 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 3 780,00 | 3 780,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 21 420,00 | 21 420,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | к приусадебному хозяйству Покровского Скита Сабурово вблизи с.Васильевское сельское поселение Васильевское 0,8 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 5 000,00 |  | 225,00 | 525,00 | 4 250,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение приусадебного хозяйства Покровского скита Сабурово вблизи с.Васильевское источником газификации – газопроводом высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5 000,00 |  | 225,00 | 525,00 | 4 250,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 750,00 |  | 225,00 | 525,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4 250,00 |  |  |  | 4 250,00 |  |  |
| 1.1.5 | к д Путятино сельское поселение Березняковское, 6,1 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 36 000,00 |  | 5 400,00 | 30 600,00 |  | Администрация сельского поселения Березняковское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Путятино источником газификации – газопроводом высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 36 000,00 |  | 5 400,00 | 30 600,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Березняковское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5 400,00 |  | 5 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Березняковское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 30 600,00 |  |  | 30 600,00 |  |  |  |
| 1.1.6 | в южной части с. Васильевское сельское поселение Васильевское, 0,3 км. | 2014-2015 | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  | 2 700,00 | 700,00 | 2 000,00 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение южной части с.Васильевское источником газификации – газопроводом высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское |  |  | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014 |  | 700,00 | 700,00 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | к д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 7.44 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 44 000,00 |  | 6 600,00 | 37 400,00 |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Закубежье источником газификации – газопроводом высокого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 44 000,00 |  | 6 600,00 | 37 400,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 6 600,00 |  | 6 600,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 37 400,00 |  |  | 37 400,00 |  |  |  |
| 1.2. | Строительство газораспреде-лительных сетей | 2014-2017 | Итого, в том числе: | 2014-2017 |  | 342 300,00 | 53 500,00 | 22 152,00 | 39 613,00 | 227 035,00 |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации- газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 338 600,00 | 49 800,00 | 22 152,00 | 39 613,00 | 227 035,00 |  |  |
| 1.2.1 | с Константиново сельское поселение Шеметовское 13,1 км. | Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2014 г. | Итого, в том числе: | 2014 |  | 34 800,00 | 34 800,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с.Константиново источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 34 800,00 | 34 800,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 2,80 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 13 900,00 | 13 900,00 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с.Озерецкое источником уличной газификации – газораспредели-тельными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское |  |  | 3700,00 | 3700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 10 200,00 | 10 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014 |  | 3 700,00 | 3 700,00 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 10 200,00 | 10 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | д. Каменки сельское поселение Васильевское 2,4 км. | Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2015 г. | Итого, в том числе: | 2015 |  | 8 700,00 |  | 8 700,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Каменки источником уличной газификации- газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8 700,00 |  | 8 700,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | с. Муханово городское пиоселение Богородское 15,0 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 90 000,00 |  | 4 050,00 | 9 450,00 | 76 500,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с.Муханово источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 90 000,00 |  | 4 050,00 | 9 450,00 | 76 500,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13 500,00 |  | 4 050,00 | 9 450,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 76 500,00 |  |  |  | 76 500,00 |  |  |
| 1.2.5 | д. Бобошино сельское поселение Шеметовское 2,6 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 13 000,00 |  | 1 950,00 | 11 050,00 |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Бобошино источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13 000,00 |  | 1 950,00 | 11 050,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1 950,00 |  | 1 950,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 11 050,00 |  |  | 11 050,00 |  |  |  |
| 1.2.6 | п. Ситники сельское поселение Лозовское 1,2 км. | Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2014 г. | Итого, в том числе: | 2014 |  | 4 800,00 | 4 800,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение п.Ситники источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4 800,00 | 4 800,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | д. Бревново сельское поселение Лозовское 1,2 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 66 000,00 |  | 2 970,00 | 6 930,00 | 56 100,00 | Администрация сельского поселения Лозовское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Бревново источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 66 000,00 |  | 2 970,00 | 6 930,00 | 56 100,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Лозовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9 900,00 |  | 2 970,00 | 6 930,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Лозовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 56 100,00 |  |  |  | 56 100,00 |  |  |
| 1.2.8 | с. Воздвиженское сельское поселение Лозовское 8,5 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 51 000,00 |  | 2 295,00 | 5 355,00 | 43 350,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с.Воздвиженское источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 51 000,00 |  | 2 295,00 | 5 355,00 | 43 350,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 7 650,00 |  | 2 295,00 | 5 355,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 43 350,00 |  |  |  | 43 350,00 |  |  |
| 1.2.9 | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское 2,6 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 15 600,00 |  | 702,00 | 1 638,00 | 13 260,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Самотовино источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 15 600,00 |  | 702,00 | 1 638,00 | 13 260,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2 340,00 |  | 702,00 | 1 638,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13 260,00 |  |  |  | 13 260,00 |  |  |
| 1.2.10 | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 1,2 км. | 2016-2017 | Итого, в том числе: | 2016-2017 |  | 6 000,00 |  |  | 900,00 | 5 100,00 | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Закубежье источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 6 000,00 |  |  | 900,00 | 5 100,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5 100,00 |  |  |  | 5 100,00 |  |  |
| 1.2.11 | д. Зубцово сельское поселение Лозовское 2,5 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 15 000,00 |  | 675,00 | 1 575,00 | 12 750,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Зубцово источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 15 000,00 |  | 675,00 | 1 575,00 | 12 750,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2 250,00 |  | 675,00 | 1 575,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 12 750,00 |  |  |  | 12 750,00 |  |  |
| 1.2.12 | д. Путятино сельское поселение Березняковское 1 км. | 2016-2017 | Итого, в том числе: | 2016-2017 |  | 5 500,00 |  |  | 825,00 | 4 675,00 | Администрация сельского поселения Березняковское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Путятино источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5 500,00 |  |  | 825,00 | 4 675,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Березняковское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 825,00 |  |  | 825,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Березняковское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4 675,00 |  |  |  | 4 675,00 |  |  |
| 1.2.13 | д. Трехселище сельское поселение Селковское 3,0 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 18 000,00 |  | 810,00 | 1 890,00 | 15 300,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Трёхселище источником уличной газификации – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 18 000,00 |  | 810,00 | 1 890,00 | 15 300,00 |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2 700,00 |  | 810,00 | 1 890,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 15 300,00 |  |  |  | 15 300,00 |  |  |
| 1.3 | Перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ | 2014-2016 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 82 040,50 | 70 040,50 | 1 800,00 | 10 200,00 | 0,00 |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации -газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 82 040,50 | 70 040,50 | 1 800,00 | 10 200,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1 | д. Федорцово сельское поселение Селковское 3,05 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 19 810,50 | 19 810,50 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Федорцово источником уличной газификации природным газом – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 19 810,50 | 19 810,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4 770,50 | 4 770,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 15 040,00 | 15 040,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | д. Торгашино сельское поселение Селковское 3,52 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 18 510,00 | 18 510,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Торгашино источником уличной газификации природным газом – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 18 510,00 | 18 510,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5 480,00 | 5 480,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13 030,00 | 13 030,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | п. Здравница (МООСО) сельское поселение Лозовское 1,1 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 5 900,00 | 5 900,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение п.Здравница источником уличной газификации природным газом – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5 900,00 | 5 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1 850,00 | 1 850,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4 050,00 | 4 050,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское 1,81 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 12 770,00 | 12 770,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение п.Заречный источником уличной газификации природным газом – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 12 770,00 | 12 770,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 3 040,00 | 3 040,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9 730,00 | 9 730,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | д. Кузьмино сельское поселение Шеметовское 2,5 км. | 2014 | Итого, в том числе: | 2014 |  | 13 050,00 | 13 050,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д.Кузьмино источником уличной газификации природным газом – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13 050,00 | 13 050,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 3 950,00 | 3 950,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 1 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9 100,00 | 9 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | н.п. Каменки (Башенка) сельское поселение Шеметовское 2 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 12 000,00 |  | 1 800,00 | 10 200,00 |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение н.п.Каменки источником уличной газификации природным газом – газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 12 000,00 |  | 1 800,00 | 10 200,00 |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское, ГУП МО "Мособлгаз" |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 10 200,00 |  |  | 10 200,00 |  |  |  |
| 2. Реконструкция котельных путем перевода работы котельных на природный газ |
| 2.1 | Перевод работы котельной с сжиженного газа на природный газ | 2015 | Итого, в том числе: | 2015 |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  |  |  | Обеспечение населения теплом и горячей водой от котельных, работающих на экологичном и энергоэффективном природном газе |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | с. Муханово городское поселение Богородское | IV квартал 2015 г. | Итого, в том числе: | 2015 |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  |  | Администрация городского поселения Богородское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 |  |  |  |  |
| 3. Строительство газовых блочных модульных котельных |
| 3.1 | Строительство газовых блочно-модульных котельных | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 193 570,00 | 420,00 | 37 930,00 | 155 220,00 | 0,00 |  | Обеспечение населения теплом и горячей водой от котельных, работающих на экологичном и энергоэффективном природном газе |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 193 570,00 | 420,00 | 37 930,00 | 155 220,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1 | с. Селково сельское поселение Селковское мощностью 4,8 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 33 720,00 |  | 500,00 | 33 220,00 |  | Администрация сельского поселения Селковское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 33 720,00 |  | 500,00 | 33 220,00 |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 33 220,00 |  |  | 33 220,00 |  |  |  |
| 3.1.2 | с. Самотовино сельское поселение Шеметовское мощностью 4,3 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 28 000,00 |  | 500,00 | 27 500,00 |  | Администрация сельского поселения Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 28 000,00 |  | 500,00 | 27 500,00 |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 27 500,00 |  |  | 27 500,00 |  |  |  |
| 3.1.3 | с. Трехселище сельское поселение Селковское мощностью 4,1 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 30 000,00 |  | 500,00 | 29 500,00 |  | Администрация сельского поселения Селковское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 30 000,00 |  | 500,00 | 29 500,00 |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  |  |
| 3.1.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское мощностью 5,5 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 40 000,00 |  | 500,00 | 39 500,00 |  | Администрация сельского | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | поселения Лозовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 40 000,00 |  | 500,00 | 39 500,00 |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Лозовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Лозовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 39 500,00 |  |  | 39 500,00 |  |  |  |
| 3.1.5 | п. Ситники сельское поселение Лозовское мощностью 3,2 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 26 000,00 |  | 500,00 | 25 500,00 |  | Администрация сельского поселения Лозовское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 26 000,00 |  | 500,00 | 25 500,00 |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Лозовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Лозовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 25 500,00 |  |  | 25 500,00 |  |  |  |
| 3.1.6 | д. Константино-во-школа сельское поселение Шеметовское мощностью 0,58 МВт | 2014-2015 | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  | 8 500,00 | 420,00 | 8 080,00 |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8 500,00 | 420,00 | 8 080,00 |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 420,00 | 420,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8080,00 |  | 8 080,00 |  |  |  |  |
| 3.1.7 | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское мощностью 3,14 МВт. | 2015 | Итого, в том числе: | 2015 |  | 26 500,00 |  | 26 500,00 |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 26 500,00 |  | 26 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 1 квартал 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1 200,00 |  | 1200,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 25 300,00 |  | 25 300,00 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | д. Сырнево сельское поселение Шеметовское мощностью 0,17 МВт | 2015 | Итого, в том числе: | 2015 |  | 850,00 |  | 850,00 |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 850,00 |  | 850,00 |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 1 квартал 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  | 793 510,50 | 195 560,5 | 93 107,00 | 273 558,00 | 231 285,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты поселений |  |  | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 789 110,50 | 191 160,50 | 93 107,00 | 273 558,00 | 231 285,00 |  |  |

6. Методика расчетов значений показателей эффективности реализации Программы

## Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается как:

## Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

## Ун – доля населения, проживающего в газифицированных  населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе  (%);

## Ч1 – численность  населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

## Ч2 – общая численность населения Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения  района.

Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий обеспеченность сельского населения природным газом.

Показатель рассчитывается как:

## Усн = Ч3/Ч4 х 100%, где:

## Усн – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района ((%);

## Ч3 – численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, на конец года, человек;

## Ч4 – общая численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района  на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности сельского населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по численности сельского населения района.

Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается как:

## Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

## Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

## Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц;

## Ч6 – общее число сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по количеству  сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по количеству сельских населенных пунктов района.

Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления», «ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов», «ввод  в эксплуатацию газопроводов, переведенных с сжиженного на природный газ» осуществляется на основании отчета ГУП  МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.

Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газовых блочных модульных котельных»  и «ввод в эксплуатацию котельных» осуществляется на основании актов ввода в эксплуатацию котельных.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы  управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района   ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчёт согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, готовит годовой отчёт по формам согласно  приложениям  № 7 и № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации»  и  представляет его на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением  управления экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономического развития и агропромышленного комплекса  не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчёт по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации»  о ее реализации.

# Text boxes

2