Утверждено

постановлением Главы

городского поселения Хотьково

от 19.11.2013 № 437

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОРОГИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДЫ»

- Паспорт

муниципальной программы

«Дороги городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Дороги городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Хотьково, улучшение их технического состояния и увеличение срока службы дорожных покрытий; - развитие сети дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Хотьково. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП; - увеличение площади поверхности дорог, приведенных в нормативное состояние; - улучшение эксплуатационных характеристик дорог; - повышение уровня комфорта и качества жизни населения; - увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние; - паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Хотьково |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Содержание дорог общего пользования»; Подпрограмма II «Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»; Подпрограмма III «Ремонт дорог общего пользования»; Подпрограмма IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»; Подпрограмма V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог»; Подпрограмма VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы |  | Расходы (тыс.рублей) |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Хотьково | 92429,70 | 29 209, 90 | 39 109,90 | 24 109,90 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого | 92429,70 | 29 209, 90 | 39 109, 90 | 24 109, 90 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение площади поверхности дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние; - увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние; - проектирование и строительство дороги общего пользования Быково – Мутовки – Жучки местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог; - осуществление паспортизации дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |

1. Характеристика проблемы в сфере дорожного хозяйства

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Экономика любого муниципального образования, как сложный комплекс, включает в себя отрасли хозяйства различного направления. Все элементы экономической системы взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимодействии. Поэтому нормальное функционирование этой сложной системы возможно лишь при гармоничном развитии всех её составляющих. Тем не менее, в экономике, как и в любом организме, существуют секторы, имеющие приоритет, их состояние имеет определяющее влияние на саму возможность развития системы, её нормального функционирования. Среди таких составляющих экономики — дорожное хозяйство.

Дорожное хозяйство — часть отрасли материального производства. Данный сектор экономики характеризуется высокой материалоемкостью, трудоемкостью и энергозатратностью. Но значение дорожного хозяйства не ограничивается сферой экономики. Являясь основой всей инфраструктуры, пути сообщения имеют огромное социальное значение, оказывают прямое влияние на потоки расселения людей.

В силу географического положения городского поселения Хотьково, на его территории особенное значение имеют автомобильные дороги, и большая часть населенных пунктов поселения не имеет иных путей сообщения. В настоящее время в дорожном хозяйстве поселения существует ряд проблем. Так, например, определилась негативная тенденция, выражающаяся в несоответствии темпов развития автомобильных дорог темпам развития автомобилизации. Между тем в течение последних десяти лет количество автомобилей увеличилось с 50 до 120 единиц на 1000 жителей, к 2016 году оно составит 250-270 единиц на 1000 жителей, что сопоставимо с показателями ряда регионов развитых европейских государств.

В летний период времени, численность населения городского поселения Хотьково увеличивается вчетверо за счет дачников, желающих провести выходные дни и дни отпуска вдали от столичной суеты. В течение последнего десятилетия, происходит формирование новых дачных и садовых массивов по всей территории поселения. И хотя в настоящее время говорить о чрезмерности нагрузок на дорожную сеть поселения еще не приходиться, но уже отмечается ее недостаточность в ряде населенных пунктов, ситуация отягощается тем, что более половины автомобильных дорог на территории поселения не соответствуют установленным стандартам.

На территории городского поселения Хотьково протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Хотьково», составляет 121,3 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, составляет 40,0 км.

Значительная площадь дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Хотьково, не имеет усовершенствованного покрытия, что негативно отражается на статусе городского поселения.

Это вызвано постоянным дефицитом финансирования. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, расположенных в городском поселении Хотьково, в течение ряда лет носили эпизодический характер.

Первый шаг для решения проблемы бездорожья был сделан в 2010 году. Выполнены работы по частичному ремонту дворовых территорий по ул.Калинина, ул.Лихачева, ул.Михеенко, ул.Ленина, ул. Жуковского, ул.Ломоносова.

В последующем, ремонт дворовых территорий осуществлялся в соответствии с целевой муниципальной программой «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Хотьково на 2012-2014 год», утвержденной постановлением Главы городского поселения Хотьково от 20.03.2012 № 256,  финансирование которой было окончено в 2013 году. Ремонт дорог общего пользования осуществлялся в соответствии с целевой муниципальной программой «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Хотьково»  на 2013 год», утвержденной постановлением Главы городского поселения Хотьково от 18.06.2013 № 214. Паспортизация дорог осуществлялась в кране малом объеме.

Проектирование и строительство новых дорог не осуществлялось.

Отдельное внимание следует уделить необходимости строительства дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог. Так, подъезд к деревням Быково и Мутовки осуществляется по грунтовой дороге, проходящей по территории государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и не отвечающей нормативным требованиям. Транзитный проезд по территории музея-заповедника федерального значения, негативно сказывается на его историческом облике. Требуется новое строительство автодороги, соединяющей деревни Мутовки, Быково и Жучки.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Для достижения высоких показателей Программы в сфере дорожного хозяйства необходимо плановое распределение финансовых средств, поскольку требуются значительные бюджетные расходы.

2. Прогноз развития дорожного хозяйства

2.1. Инерционный прогноз развития дорожного хозяйства

При отсутствии поддержки, в сфере дорожного хозяйства продолжится тенденция ухудшения технического состояния и уменьшения срока службы дорожных покрытий, повышение угрозы возникновения дорожно-транспортных происшествий, ухудшение качества жизни населения городского поселения Хотьково в целом.

2.2. Прогноз развития дорожного хозяйства с учетом реализации программы

Реализация программы к 2016 году позволит улучшить техническое состояние дорожных покрытий, увеличить их срок службы, развить дорожную сеть населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать снижение аварийности на дорогах, ликвидация мест концентрации ДТП и повышение комфорта проживания на территории городского поселения Хотьково.

- 3. Цели и задачи программы

Целями  программы являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Хотьково,  улучшение их технического состояния и увеличение срока службы дорожных покрытий;

-  обеспечение безопасности дорожного движения;

- развитие сети дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Хотьково;

- снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП;

- повышение комфорта проживания на территории городского поселения Хотьково.

Задачами программы являются:

- уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания дорог общего пользования;

- уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дорог общего пользования;

- уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- увеличение площади поверхности дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние;

- увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние;

- окончание проектирования и строительства дороги общего пользования Быково – Мутовки – Жучки местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог;

- паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Планируемые результаты реализации программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Хотьково» представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Хотьково | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Содержание дорог общего пользования | 42 494,70 | 0 | уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания дорог общего пользования | процент по отношению к базовому году | 100 (30 предписаний) | 90 | 60 | 30 |
|  |  |  |  | уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дорог общего пользования | процент по отношению к базовому году | 100 (100 обращений) | 90 | 60 | 30 |
| 2 | Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 8 736,60 | 0 | уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | процент по отношению к базовому году | 100 (20 обращения) | 90 | 60 | 30 |
| 3 | Ремонт дорог общего пользования | 9 000,00 | 0 | увеличение площади дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 10 920,00 | 0 | увеличение площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 0 | 3640 | 3640 | 3640 |
| 5 | Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог | 20100,00 | 0 | увеличение протяженности дорог общего пользования | м | 0 | 0 | 2713 | 0 |
| 6 | Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 178,40 | 0 | увеличение протяженности дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, состоящих на кадастровом учете | км | 0 | 17 | 17 | 17 |

5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств Дорожного фонда городского поселения Хотьково, средств бюджета городского поселения Хотьково в объемах, предусмотренных бюджетом на текущий финансовый год и плановый период, субсидий и субвенций из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию муниципальных программ,  и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограмм Программы  представлены в таблице 2.

|  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм программы «Дороги городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годов»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  | Эксплутационные расходы, возникающие в результате мероприятия |  |  |
| 1. | Подпрограмма I «Содержание дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов дорожного хозяйства дорог общего пользования (летнее зимнее содержание) | Бюджет муниципального образования | Смета затрат |  |  | Всего: 41054,40 2014 год – 13684,80 2015 год – 13684,80 2016 год – 13684,80 |  |  |  |  |
| 1.2. | Нанесение дорожной разметки | Бюджет муниципального образования | Расчет выполнен на основании прогнозируемой потребности в проведении работ по нанесению разметки |  |  | Всего: 1140,30 2014 год – 380,10 2015 год - 380,10 2016 год - 380,10 |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение дорожных знаков | Бюджет муниципального образования | Расчет выполнен на основании прогнозируемой потребности в приобретении дорожных знаков |  |  | Всего: 300,0 2014 год – 100,00 2015 год – 100,00 2016 год – 100,00 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма II «Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет муниципального образования | Смета затрат |  |  | Всего: 8736,60 2014 год – 2912,20 2015 год – 2912,20 2016 год – 2912,20 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма III «Ремонт дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дорог общего пользования | Бюджет муниципального образования | Объем средств определен исходя из стоимости ремонта, определенной на основании проектно-сметной документации |  |  | Всего: 9000,00 2014 год – 3000,00 2015 год – 3000,00 2016 год – 3000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет муниципального образования | Объем средств определен исходя из стоимости ремонта, определенной на основании проектно-сметной документации |  |  | Всего: 10920,00 2014 год – 3640,00 2015 год – 3640,00 2016 год – 3640,00 |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проектирование строительства автомобильной дороги Быково – Мутовки - Жучки | Бюджет муниципального образования | В пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городское поселение Хотьково» |  |  | Всего: 5100,00 2014 год – 5100,00 |  |  |  |  |
| 5.2. | Строительство автомобильной дороги Быково – Мутовки - Жучки | Бюджет муниципального образования | Объем средств определен исходя из прогнозируемой стоимости реконструкции и строительства автомобильной дороги |  |  | Всего: 15000,00 2015 год – 15000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет муниципального образования | Объем средств определен исходя из прогнозируемой стоимости паспортизации |  | Всего: 1178,40 2014 год – 392,80 2015 год – 392,80 2016 год – 392,80 |  |  |  |  |  |

- 6. Перечень и краткая характеристика подпрограмм программы

- Подпрограмма I «Содержание дорог общего пользования» - направлена на обеспечение выполнения работ по нормативному содержанию дорог общего пользования, предусмотренных классификацией работ, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

- Подпрограмма II  «Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» - направлена на обеспечение выполнения работ по нормативному содержанию внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Подпрограмма III «Ремонт дорог общего пользования» - направлена на обеспечение выполнения работ по ремонту дорог общего пользования, предусмотренных классификацией работ, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Подпрограмма IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» - способствует поддержанию внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, отвечающим требованиям их благоустройства, предусмотренными нормативно-правовыми актами городского поселения Хотьково.

Подпрограмма V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог» - способствует развитию дорожной сети местного значения;

Подпрограмма VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» - направлена на проведение инвентаризации дорог общего пользования,  внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в целях постановки объектов дорожного хозяйства, не являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, на государственный кадастровый учет.

6.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Содержание дорог общего пользования»

| Наименование подпрограммы | Содержание дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | - Обеспечение выполнения работ по нормативному содержанию дорог общего пользования, предусмотренных классификацией работ, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Хотьково |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  |  | Всего: | 42494,70 | 14164,90 | 14164,90 | 14164,90 |
|  | Администрация городского поселения Хотьково | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 42494,70 | 14164,90 | 14164,90 | 14164,90 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания дорог общего пользования; - уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |

- Характеристика основных  мероприятий подпрограммы I «Содержание дорог общего пользования» муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

- Задачей подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП.

- Мероприятия подпрограммы предусматривают обеспечение выполнения работ по нормативному содержанию дорог общего пользования, предусмотренных классификацией работ, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

- Мероприятия включают расходы на круглогодичное содержание дорог общего пользования.

- Эффективность реализации подпрограммы I определяется степенью достижения показателей эффективности «уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания дорог общего пользования» и «уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дорог общего пользования».   Показатели определяются в процентном соотношении количества поступивших предписаний, жалоб и обращений и базовым их количеством (100%).

- Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Содержание дорог общего пользования»  представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы».

- Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы I представлены а Таблице 2.

- Перечень мероприятий подпрограммы I представлен в Таблице 3.

- Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы I приведена в таблице 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы I «Содержание дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источник финансирования |  | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс.руб.) |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 13 |  |  | 14 |  |  |
| 1. | Содержание объектов дорожного хозяйства дорог общего пользования | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта в 2014-2016 г.г. 2. Технический надзор заказчика. 3. Приемка выполненных работ, обеспечение выполнения гарантийных обязательств. |  | Итого |  | 2014-2016 | 14109,60 |  | 41054,40 |  | 13684,80 |  | 13684,80 |  | 13684,80 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства |  |  | Снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  | 2014-2016 | 14109,60 |  | 41054,40 |  | 13684,80 |  | 13684,80 |  | 13684,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нанесение дорожной разметки | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта в 2014-2016 г.г. 2. Технический надзор заказчика. 3. Приемка выполненных работ, обеспечение выполнения гарантийных обязательств. |  | Итого |  | 2014-2016 |  |  | 1140,30 |  | 380,10 |  | 380,10 |  | 380,10 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства |  |  | Снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  | 2014-2016 |  |  | 1140,30 |  | 380,10 |  | 380,10 |  | 380,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение дорожных знаков | 1. Мониторинг объектов дорожного хозяйства на предмет их обеспечения в соответствии с действующими нормативами дорожными знаками – в течение срока реализации программы. 2. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта, в течение срока реализации программы по мере необходимости приобретения дорожных знаков. |  | Итого |  | 2014-2016 |  |  | 300,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства |  |  | Снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации ДТП |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  | 2014-2016 |  |  | 300,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I «Содержание дорог общего пользования»

- Таблица 4.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания дорог общего пользования | 2014г. | 90 | 2014г. | 84 | 2014г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015г. | 60 | 2015г. | 57 | 2015г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2016г. | 30 | 2016г. | 28 | 2016г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
| уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дорог общего пользования | 2014г. | 90 | 2014г. | 84 | 2014г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015г. | 60 | 2015г. | 57 | 2015г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2016г. | 30 | 2016г. | 28 | 2016г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |

- Таблица 4.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания дорог общего пользования | 2014г. | 90 | 2014г. | 96 | 2014г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015г. | 60 | 2015г. | 63 | 2015г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2016г. | 30 | 2016г. | 32 | 2016г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
| Уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дорог общего пользования | 2014г. | 90 | 2014г. | 96 | 2014г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015г. | 60 | 2015г. | 63 | 2015г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2016г. | 30 | 2016г. | 32 | 2016г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |

6.2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II

«Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

| Наименование подпрограммы | Содержание внутриквартальных дорог , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | - Обеспечение выполнения работ по нормативному содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, надлежащего содержания дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Хотьково |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  |  | Всего: | 8736,60 | 2912,20 | 2912,20 | 2912,20 |
|  | Администрация городского поселения Хотьково | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 8736,60 | 2912,20 | 2912,20 | 2912,20 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |

Характеристика основных  мероприятий подпрограммы II  «Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» муниципальной программы

«Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

- Задачей подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, надлежащее содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Мероприятия подпрограммы предусматривают обеспечение выполнения работ по содержанию внутриквартальных дорог , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с действующими нормативами.

- Мероприятия включают расходы на круглогодичное содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Эффективность реализации подпрограммы II  «Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»  определяется степенью достижения показателя эффективности «уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».   Показатели определяются в процентном соотношении количества поступивших жалоб и обращений и базовым их количеством (100%).

- Планируемые результаты реализации подпрограммы II  «Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы».

- Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы II  Представлены а Таблице 2.

- Перечень мероприятий подпрограммы II представлен в Таблице5.

- Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы II приведена в Таблице 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы II «Содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источник финансирования |  | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс.руб.) |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 13 |  |  |  | 14 |  |
| 1. | Содержание объектов дорожного хозяйства внутриквартальных дорог , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта в 2014-2016 г.г. 2. Технический надзор заказчика. 3. Приемка выполненных работ, обеспечение выполнения гарантийных обязательств |  | Итого |  | 2014-2016 | 0 |  | 8736,60 |  | 2912,20 |  | 2912,20 |  | 2912,20 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения, надлежащего содержания дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  | 2014-2016 | 0 |  | 8736,60 |  | 2912,20 |  | 2912,20 |  | 2912,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 6

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II  «Содержание внутриквартальных дорог,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

- Таблица 6.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2014г. | 90 | 2014г. | 84 | 2014г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015г. | 60 | 2015г. | 57 | 2015г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2016г. | 30 | 2016г. | 28 | 2016г. | увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |

- Таблица 6.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание внутриквартальны, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2014г. | 90 | 2014г. | 96 | 2014г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015г. | 60 | 2015г. | 63 | 2015г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2016г. | 30 | 2016г. | 32 | 2016г. | уменьшение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |

6.3. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Ремонт дорог общего пользования»

| Наименование подпрограммы | Ремонт дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | - Обеспечение выполнения работ по ремонту дорог общего пользования, предусмотренных классификацией работ, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - проведение своевременного ремонта дорог общего пользования; - обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Хотьково |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  |  | Всего: | 9000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  | Администрация городского поселения Хотьково | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 9000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение площади дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние |  |  |  |  |  |

Характеристика основных  мероприятий подпрограммы III «Ремонт дорог общего пользования» муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

- Задачей подпрограммы является проведение своевременного ремонта дорог общего пользования, в целях их приведения в нормативное эксплуатационное состояние и, соответственно, обеспечения безопасности дорожного движения.

- Мероприятия подпрограммы предусматривают обеспечение выполнения работ по ремонту дорог общего пользования.

Эффективность реализации подпрограммы III «Ремонт дорог общего пользования» определяется степенью достижения показателя эффективности «увеличение площади дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние».   Показатель определяется в соотношении площади дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние с базовой площадью.

- Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Ремонт дорог общего пользования» представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы».

- Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы III  Представлены а Таблице 2.

- Перечень мероприятий подпрограммы III представлен в Таблице 7.

- Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы III приведена в Таблице 8.

- Таблица 7

Перечень мероприятий подпрограммы III «Ремонт дорог общего пользования» муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источник финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт дороги общего пользования: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул.Ворошилова | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств. | Итого | 2014 | 1453,40 | 450,00 | 450,00 |  |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1380,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2014 | 72,67 | 450,00 | 450,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт дороги общего пользования: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул.1-я Станционная | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств. | Итого | 2014 |  | 2550,00 | 2550,00 |  |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2014 |  | 2550,00 | 2550,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дороги общего пользования: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. Лазо | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств. | Итого | 2015 |  | 1801,26 |  | 1801,26 |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2015 |  | 1801,26 |  | 1801,26 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт дороги общего пользования: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. Огородная | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств. | Итого | 2015 |  | 726,07 |  | 726,07 |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  |  | 726,07 |  | 726,07 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт дороги общего пользования: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. Кутузова | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств. | Итого | 2015 |  | 472,67 |  | 472,67 |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2015 |  | 472,67 |  | 472,67 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт дороги общего пользования: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. Хутор Митино | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2016 |  | 2508,50 |  |  | 2508,50 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2016 |  | 2508,5 |  |  | 2508,5 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дороги общего пользования: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул.Майолик | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2016 |  | 491,50 |  |  | 491,50 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2016 |  | 491,50 |  |  | 491,50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III «Ремонт дорог общего пользования»

- Таблица 8.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние | 2014г. | 3000 | 2014г. | 3150 | 2014г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2015г. | 3000 | 2015г. | 3150 | 2015г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2016г. | 3000 | 2016г. | 3150 | 2016г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |

- Таблица 8.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние | 2014г. | 3000 | 2014г. | 2850 | 2014г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2015г. | 3000 | 2015г. | 2850 | 2015г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2016г. | 3000 | 2016г. | 2850 | 2016г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |

6.4. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов»

| Наименование подпрограммы | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | - Поддержание внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, отвечающим требованиям их благоустройства, предусмотренными нормативно-правовыми актами городского поселения Хотьково |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Хотьково |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  |  | Всего: | 10920,00 | 3640,00 | 3640,00 | 3640,00 |
|  | Администрация городского поселения Хотьково | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 10920,00 | 3640,00 | 3640,00 | 3640,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение площади внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние |  |  |  |  |  |

Характеристика основных  мероприятий подпрограммы IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» муниципальной программы

«Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

- Задачей подпрограммы является проведение своевременного ремонта внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в целях их поддержания в состоянии, отвечающем требованиям их благоустройства, предусмотренными нормативно-правовыми актами городского поселения Хотьково.

- Мероприятия подпрограммы предусматривают обеспечение выполнения работ по ремонту.

Эффективность реализации подпрограммы IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» определяется степенью достижения показателя эффективности «увеличение площади внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние».   Показатель определяется в соотношении площади внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с базовой площадью.

- Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы».

- Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы IV  представлены а Таблице 2.

- Перечень мероприятий подпрограммы IV представлен в Таблице 9.

- Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы IV приведена в Таблице 10.

- Таблица 9

- Перечень мероприятий подпрограммы IV «Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источник финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт внутриквартальной дороги: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул.Академика Королева, дом 7/1 | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2014 |  | 1687,58 | 1687,58 |  |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2014 |  | 1687,58 | 1687,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт внутриквартальной дороги: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул.Горжовицкая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2014 |  | 1952,42 | 1952,42 |  |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2014 |  | 1952,42 | 1952,42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт внутриквартальной дороги: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. Лихачева, дома 1, 2, 3, 13, 14 (участок у дома 1) | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2015 |  | 627,26 |  | 627,26 |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  |  | 627,26 |  | 627,26 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт внутриквартальной дороги: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. Калинина, дома 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а (участок у дома 12, 13, 14, 15, 17а) | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2015 |  | 2610,64 |  | 2610,64 |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2015 |  | 2610,64 |  | 2610,64 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт внутриквартальной дороги: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. ул. 2-я Рабочая, дома 1/1а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 46, 47, 47а, 48 (участок у дома 31, 47а) | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2015 |  | 402,10 |  | 402,10 |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2015 |  | 402,10 |  | 402,10 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт внутриквартальной дороги: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул. ул.Михеенко, дома 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 (участок у дома 9а, 11, 13, 15) | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2016 |  | 2710,62 |  |  | 2710,62 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2016 |  | 2710,62 |  |  | 2710,62 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт внутриквартальной дороги: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, ул.Академика Королева, д.2 | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2016 |  | 929,38 |  |  | 929,38 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Приведение в нормативное эксплуатационное состояние дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2016 |  | 929,38 |  |  | 929,38 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 10

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

- Таблица 10.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние | 2014г. | 3000 | 2014г. | 3150 | 2014г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2015г. | 3000 | 2015г. | 3150 | 2015г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2016г. | 3000 | 2016г. | 3150 | 2016г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |

- Таблица 10.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние | 2014г. | 3000 | 2014г. | 2850 | 2014г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2015г. | 3000 | 2015г. | 2850 | 2015г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2016г. | 3000 | 2016г. | 2850 | 2016г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |

6.5. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных»

| Наименование подпрограммы | Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | - Развитие сети дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Проектирование и строительство автомобильной дороги Быково-Мутовки-Жучки |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Хотьково |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  |  | Всего: | 20100,00 | 5100,00 | 15000,00 | 0 |
|  | Администрация городского поселения Хотьково | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 20100,00 | 5100,00 | 15000,00 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение площади дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |

Характеристика основных  мероприятий подпрограммы V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог» территориям многоквартирных домов» муниципальной программы

«Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

- Задачей подпрограммы является проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог.

- Мероприятия подпрограммы предусматривают обеспечение выполнения работ по проектированию и строительству автомобильной дороги Быково-Мутовки-Жучки.

Эффективность реализации подпрограммы V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог»  определяется степенью достижения показателя эффективности «увеличение площади дорог общего пользования местного значения».

- Планируемые результаты реализации подпрограммы V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог»   представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы».

- Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы V  Представлены а Таблице 2.

- Перечень мероприятий подпрограммы V представлен в Таблице 11.

- Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы V приведена в Таблице 12.

- Таблица 11

- Перечень мероприятий подпрограммы V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источник финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проектирование автомобильной дороги местного значения: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, Быково-Мутовки-Жучки | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта, приемка выполненных работ – 2014 год | Итого | 2014 |  | 5100,00 | 5100,00 |  |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Изготовление проектно-сметной документации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2014 |  | 5100,00 | 5100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги местного значения: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, г.Хотьково, Быково-Мутовки-Жучки | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. 2. Технический надзор заказчика. 3. Мониторинг технического состояния выполненных работ, обеспечение выполнения подрядными организациями гарантийных обязательств | Итого | 2015 |  | 15000,00 |  | 15000,00 |  | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Увеличение площади дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 2015 |  | 15000,00 |  | 15000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 12

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ V «Проектирование и строительство дорог к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог»

- Таблица 12.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади дорог общего пользования | 2014г. | 0 | 2014г. | 3150 | 2014г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2015г. | 11734,00 | 2015г. | 3150 | 2015г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2016г. | 0 | 2016г. | 3150 | 2016г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |

- Таблица 12.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади дорог общего пользования | 2014г. | 3000 | 2014г. | 2850 | 2014г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2015г. | 3000 | 2015г. | 2850 | 2015г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |
|  | 2016г. | 3000 | 2016г. | 2850 | 2016г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 150 кв.м. |  |

6.6. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

| Наименование подпрограммы | Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | Постановка объектов дорожного хозяйства, на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Проведение инвентаризации дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Хотьково |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  |  | Всего: | 1178,40 | 392,80 | 392,80 | 392,80 |
|  | Администрация городского поселения Хотьково | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково | 1178,40 | 392,80 | 392,80 | 392,80 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение протяженности дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, состоящих на кадастровом учете |  |  |  |  |  |

Характеристика основных  мероприятий подпрограммы VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»  муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы»

Задачей подпрограммы является проведение инвентаризации дорог общего пользования,  внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в целях постановки объектов дорожного хозяйства на государственный кадастровый учет.

- Мероприятия подпрограммы предусматривают обеспечение выполнения работ по инвентаризации дорог общего пользования,  внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, их постановки на государственный кадастровый учет.

Эффективность реализации подпрограммы VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»  определяется степенью достижения показателя эффективности «увеличение протяженности дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, состоящих на кадастровом учете».

- Планируемые результаты реализации подпрограммы VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Дороги  городского поселения Хотьково на период 2014-2016 годы».

- Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы VI  Представлены а Таблице 2.

- Перечень мероприятий подпрограммы VI представлен в Таблице 13.

- Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VI приведена в Таблице 14.

- Таблица 13

- Перечень мероприятий подпрограммы VI «Паспортизация дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источник финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Паспортизация дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (перечень объектов определяется исходя из действующих расценок на момент заключения договора). | 1. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта 2014-2016 г.г.; 2. Приемка выполненных работ – по окончании выполнения работ; 3.Государственная регистрация права муниципального образования на недвижимые объекты дорожного хозяйства – в течение отчетного года. | Итого | 2014 - 1016 | 99,00 | 1178,40 | 392,80 | 392,80 | 392,80 | Заместитель главы администрации городского поселения Хотьково, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства | Увеличение протяженности дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, состоящих на кадастровом учете |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Хотьково |  | 99,00 | 1178,40 | 392,80 | 392,80 | 392,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 14

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VI «Паспортизация дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

- Таблица 14.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, состоящих на кадастровом учете | 2014г. | 17000 м | 2014г. | 17850 м | 2014г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 850 м. |  |
|  | 2015г. | 17 000 м | 2015г. | 17850 м | 2015г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 850 м |  |
|  | 2016г. | 17 000 м | 2016г. | 17850 м | 2016г. | увеличение объема финансирования на 5% повлечет увеличение значения целевого показателя не менее чем на 850 м |  |

- Таблица 14.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объёмов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, состоящих на кадастровом учете | 2014г. | 17000 м | 2014г. | 16150 м | 2014г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 850 м |  |
|  | 2015г. | 17000 м | 2015г. | 16150 м | 2015г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 850 м |  |
|  | 2016г. | 17000 м | 2016г. | 16150 м | 2016г. | уменьшение объема финансирования на 5% повлечет уменьшение целевого показателя не менее чем на 850 м |  |

- 7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

- Эффективность реализации определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

- - Уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания дорог общего пользования;

- - уменьшение количества жалоб и обращений граждан на ненадлежащее содержание дорог общего пользования;

- - уменьшение количества предписаний ОГИБДД о необходимости устранения нарушений правил содержания внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- - увеличение площади дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние;

- - увеличение площади внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние;

- - увеличение площади дорог общего пользования;

- увеличение протяженности дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, состоящих на кадастровом учете.

- 8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение  мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

Администрация городского поселения Хотьково организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получают средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивают их целевое использование;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовят и представляют в администрацию городского поселения Хотьково отчеты о реализации мероприятий Программы.

- 9. Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией  городского поселения Хотьково.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляет в финансово-экономическое управление администрации городского поселения Хотьково оперативный отчёт, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

8.3. Финансово-экономическое управление администрации городского поселения Хотьково с учётом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, подготавливает сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ, направляет на согласование Главе городского поселения Хотьково.

8.4. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет его в финансово-экономическое управление администрации городского поселения Хотьково для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

8.5. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, финансово-экономическое управление администрации городского поселения Хотьково готовит годовой комплексный отчёт о ходе реализации муниципальных программ и направляет на согласование Главе городского поселения Хотьково.

8.6. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет  Главе городского  поселения Хотьково на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчёт о ее реализации.

8.7. Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского поселения Хотьково и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.