ПРОЕКТ

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОЗОВСКОЕ

НА 2014 ГОД»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов сельского поселения Лозовское на 2014 год»

| Наименование Программы | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Лозовское на 2014 год» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Закон Московской области от 12.12.2013 N152/2013-ОЗ «О бюджете Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Постановление Правительства Московской области от 27.12.2011 г. № 1639/52 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области» |
| Сроки реализации Программы | 2014 год |
| Цели Программы | 1. Создание благоприятных условий проживания граждан. 2. Повышение качества реформирования ЖКХ |
| Задачи Программы | 1. Повышение комфортных условий проживания граждан. 2. Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов сельского поселения Лозовское. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3073,00 тыс.руб., в том числе средства: - федерального бюджета – 0 тыс. руб.; - бюджета Московской области – 1229,20 тыс. руб.; - местного бюджета – 1843,80 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 0 тыс. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), включенных в Программу. 2. Доля дворовых территорий МКД и проездов к ним, включенных в Программу, от общего количества МКД, подлежащих ремонту дворовых территорий МКД и проездов к ним. 3. Объем финансирования Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг. 2. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан. |

Характеристика проблем, решение которых

осуществляется путем реализации Программы

В сельском поселении Лозовское (далее – поселение) имеется 39,89 тыс. кв.м внутриквартальных дорог. Из которых 33,05 тыс. кв.м требуют ремонта. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет собственных средств собственников помещений в МКД и бюджета поселения в части муниципального жилья. Администрация поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта дворовых территорий МКД необходимо решать при помощи утверждения муниципальной программы, предусматривающей совместное финансирование ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, в том числе из бюджетов всех уровней.

Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД в настоящее время стоит очень остро.

Термины,  используемые в настоящей Программе

Субъект финансирования – подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт на выполнения работ по ремонту дворовых территорий МКД и проездов к многоквартирным домам в соответствии с Федеральным законом от  05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту финансирования на расходы по ремонту дворовых территорий МКД,  проездов к дворовым территориям МКД, на разработку проектной документации и на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Цель и задачи Программы

Цель Программы:

Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Повышение комфортных условий проживания граждан.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

Планируемые показатели результативности выполнения Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий (внутриквартальных дорог) с использованием Субсидии | кв.м. | 3073,0 | 3073,0 |
| 2 | Доля отремонтированных дворовых территорий МКД и проездов к ним, включенных в Программу,от общего количества МКД, подлежащих ремонту дворовых территорий МКД и проездов к ним. | % | 9,3 | 9,3 |
| 3 | Объем финансирования Программы, в том числе за счет средств: | тыс.руб. | 3 073,00 | 3 073,00 |
|  | - федерального бюджета | тыс.руб. | 0 | 0 |
|  | - бюджета Московсокой области | тыс.руб. | 1 229,20 | 1 229,20 |
|  | - местного бюджета | тыс. руб. | 1 843,80 | 1 843,80 |
|  | - внебюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 |

Финансирование Программы

1. Общий объем финансирования Программы составит 3 073,00 тыс.руб., в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

- бюджета Московской области  – 1 229,20 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 843,80 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

2. Средства  на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

3. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы производится из бюджета Московской области на основании Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Московской области, заключаемого между администрацией сельского поселения Лозовское и Министерством ЖКХ Московской области.

4. В случае отсутствия средств, выделенных из областного бюджета  действие Программы может быть изменено.

Срок реализации Программы

Срок реализации Программы   –  2014 год.

Программные мероприятия

Администрация поселения для достижения целей и задач Программы выполняет следующие программные мероприятия:

-проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- формирует адресный перечень подлежащих  ремонту дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД в рамках Программы;

- проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ и заключения с ними муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от  05 апреля 2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и нормативно-правовым актом муниципального образования сельское поселение Лозовское;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию поселения информации о ремонте дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД субъектами финансирования;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД;

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;

- ежемесячно осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД  поселения в рамках Программы

Адресный перечень дворовых территорий МКД поселения, в отношении которых планируется  выполнение работ по их  ремонту в рамках Программы,   сформирован  на основании заявок о необходимости ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам их обследования  и составления   дефектных ведомостей.

Глава сельского поселения Лозовское                                                 В. С. Ерохин

Адресный перечень дворовых территорий МКД и подъездов к дворовым территориям МКД,

в отношении которых планируется выполние работ по ремонту в рамках Программы

| № п/п | Наименование объекта |  | Получатели средств (наименование подрядных организаций) |  | Объекты благоустройства | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Внутриквартальная дорога, п. Лоза, от стадиона до плотины через контейнерную площадку |  | по результатам аукциона |  | дворовые территории МКД | 585,00 |
| 2 | Внутриквартальная дорога, п. Лоза, от контейнерной площадки до автодороги «Сергиев Посад – МООСО» |  | по результатам аукциона |  | дворовые территории МКД | 480,00 |
| 3 | Внутриквартальная дорога, п. Лоза, от дома №3 до контейнерной площадки |  | по результатам аукциона |  | дворовые территории МКД | 75,00 |
| 4 | Внутриквартальная дорога, п. Лоза, от котельной до Дома культуры |  | по результатам аукциона |  | дворовые территории МКД | 1 933,00 |
| ВСЕГО по сельскому поселению Лозовское – 3 073 кв.м - дворовых территорий МКД - 3 073 кв.м |  |  |  | ВСЕГО объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД по сельскому поселению Лозовское – 3 073 тыс. руб. в том числе: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. - бюджет Московской области – 1 229,20 тыс.руб. - местный бюджет – 1 843,80 тыс. руб. - внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб. |  |  |