|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 12 680,00 | 3 800,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |  | Учет и контроль объемов потребления ресурсов в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях по приборам учета |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 24 475,00 | 14 275,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  | 37 155,00 | 18 075,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 5 020,00 | 5 020,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 800,00 | 3 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 11 625,00 | 11 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи | 2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | учет и контроль объемов потребления ресурсов |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) в учреждениях образования | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2017 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района | учет и контроль объемов потребления ресурсов |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 10 625,00 | 10 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. | Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | управление образования администрации муниципального района | управление образования администрации муниципального района |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 450,00 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
| 1.2.1. | Модернизация системы внутреннего освещения, замена светильников с ламп на современные энергосберегающие | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление электрической энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 1.2.2. | Замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление электрической энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 1.2.3. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.4. | Утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 1.2.5. | Утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 1.2.6. | Промывка радиаторов отопления | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 1.3.. | Мероприятие 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 880,00 | 400,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | управление образования администрации муниципального района | Снижение затрат на потребление электрической энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 11 300,00 | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |  |
| 1.3.1. | Модернизация системы внутреннего освещения, замена светильников и ламп на совпеменные энергосберегающие | 2017-2021 | Седства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление электрической энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 1.3.2. | Замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление электрической энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 600,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.3.3. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 1.3.4. | Утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 700,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |
| 1.3.5. | Утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 1.3.6. | Ремонт и модернизация систем отопления (теплоизоляция трубопроводов, установка теплоообменников, замена запорной аматуры, промывка). | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 880,00 | 400,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.7. | Замена и установка радиаторов отопления на энергоэффективные | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Экономия топливно-энергетических ресурсов в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1. | Модернизация системы внутреннего освещения, замена светильников и ламп на современные енергосберегающие | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение затрат на потребление электрической энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2. | Ремонт системы отопления (промывка системы и замена радиаторов) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Экономия топливно-энергетических ресурсов в транспортном секторе, используемом органами местного самоуправленияи и муниципальными учреждениями | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1. | Замещение бензина и дизельного топлива природным газом в отношении транспортных средств используемых органами местного самоуправления и МУ. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» | Улучшение экологического эффекта |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 254,60 | 1 654,60 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды. Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 405 140,00 | 169 660,00 | 160 480,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  | 410 384,60 | 171 304,60 | 162 280,00 | 46 800,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2017-2019 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 254,60 | 1 654,60 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 329 140,00 | 153 660,00 | 145 480,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Проведение работ по автоматизации систем контроля учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Учет и контроль объемов потребления энергетических ресурсов ресурсов |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 2.3. | Модернизация системы внутреннего освещения. Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление электрической энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 2.4. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 12 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| 2.5. | Утепление входных дверей, окон. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 11 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 2.6. | Утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 12 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| 2.7. | Ремонт общедомовой системы водоснабжения с применением новых материалов и технологий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 2.8. | Ремонт общедомовой системы теплоснабжения с применением новых материалов и технологий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 17 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
| 3. | Задача 3 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 49 800,0 | 21 000,00 | 9 300,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 5 500,00 | Администрации городских и сельских поселений |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по задаче 3 |  |  | 49 800,0 | 21 000,0 | 9 300,0 | 7 500,0 | 6 500,00 | 5 500,0 |  |  |
| 3.1. | Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 12 300,00 | 4 000,00 | 2 800,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных, внутриквартальных и дворовых территориях | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | Приведение уровня освещенности внутриквартальных и дворовых территорий к нормативному значению. |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 9 800,00 | 1 300,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4. | Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 2 000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5. | Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 7 200,00 | 1200,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6. | Замена аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | Снижение аварийности |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 6 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Задача 4. Повышение энергетической эффективности на территории Сергиево-Посадского муниципального района. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |  |
|  | Всего по задаче 4 |  |  | 520,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |  |  |
| 4.1. | Обучение специалистов ответственных за энергосбережение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Администрации городских и сельских поселений | Повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, формирование экономной модели поведения среди населения. |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 4.2. | Заключение энергосервисных контрактов на реализацию энергосберегающих мероприятий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.3. | Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Формирование экономной модели поведения среди населения. |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Итого по Программе, в т.ч. | 497 869,60 | 210 469,60 | 176 210,00 | 58 930,00 | 26 630,00 | 25 630,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 18 054,60 | 5 454,60 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений | 49 800,0 | 21 000,00 | 9 300,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 5 500,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 430 015,00 | 184 015,00 | 163 110,00 | 47 630,00 | 17 630,00 | 17 630,00 |  |  |