Приложение №2

к муниципальной программе "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА №II

«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

- Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Развитие и функционирование улично-дорожной сети автомобильных дорог  Сергиево-Посадского муниципального Московской области»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие и функционирование улично-дорожной сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной подпрограммы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 2. Повышение безопасности дорожного движения. 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 675,0 | 10 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 264 244,0 | 56 319,2 | 51 981,2 | 51 981,2 | 51 981,2 | 51 981,2 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 146 622,9 | 146 622,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 421 541,9 | 213 617,1 | 51 981,2 | 51 981,2 | 51 981,2 | 51 981,2 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2021 году будут достигнуты следующие результаты: - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации – 849,79 км; - Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог – 33,5%; - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 565,11 км; - Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований – 395 тыс. кв.м.; - Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований - 125 тыс. кв.м.; - Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на100 тыс. населения (Социальный риск) – 10,6 погибших на 100 тысяч человек. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы в сфере транспорта

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

На территории Сергиево-Посадского  муниципального района проживает 219,440 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского  муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории  Сергиево-Посадского  муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В Сергиево-Посадском  районе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского муниципального района испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского муниципального района. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 80,8 км, общего пользования Московской области - 587,206 км, дороги местного значения городских поселений – 493,4 км,  дороги местного значения сельских поселений - 351,73 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием в сельских поселениях - 867,75 м2;

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Развитие дорожной сети Сергиево-Посадского  муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Сергиево-Посадского  муниципального района.