Утверждена

Постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования**

**«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»**

**«Формирование современной городской среды городского поселения Сергиев Посад»**

**Паспорт   
муниципальной программы муниципального образования**

**«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»**

**«Формирование современной городской среды городского поселения Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы благоустройства | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Сергиев Посад (далее - поселение), | | | | | | | |
| - Создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида города, создания комфортной среды для гостей и туристов городского поселения Сергиев Посад. | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Сергиев Посад». | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Московской области | 277 877,90 | 101 472,10 | **176 405,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 1 503 267,30 | 270 318,80 | **403 068,50** | 265 065,00 | 278 275,00 | 286 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 6 240,00 | 0,00 | **6 240,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 787 385,20 | 371 790,90 | **585 714,30** | 265 065,00 | 278 275,00 | 286 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий; | | | | | | | |
| - увеличение количества новых современных детских игровых площадок; | | | | | | | |
| - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; | | | | | | | |
| -увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»; | | | | | | | |
| - количество благоустроенных парков культуры и отдыха;  - приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных; | | | | | | | |
| - приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; | | | | | | | |
| - создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. | | | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирование современной городской среды, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.**

Данная  муниципальная программа  является основной для реализации мероприятий по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния поселения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Неудовлетворительное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

- Недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства необходим для достижения более значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Сергиев-Посадского городского округа и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся  благоустройством.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями общественных организаций, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является также участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения Сергиев Посад, улучшение уровня благоустроенности и озеленения территорий, приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к нормативным значениям, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории округа.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству (Приложение 1 к подпрограмме 1).

По итогам инвентаризации также формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц (Приложение 4 к подпрограмме 1).

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год), учитывая победителей рейтингового голосования на портале (Приложение № 1 к муниципальной программе). Все дворовые территории, по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад.

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- в администрацию городского поселения Сергиев Посад;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 1 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация вправе принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий с софинансированием из бюджета Московской области Администрация вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере благоустройства.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере благоустройства.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере благоустройства.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского поселения Сергиев Посад, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Сергиев Посад,

- создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида города, создания комфортной среды для гостей и туристов городского поселения Сергиев Посад.

1. **Прогноз развития сферы формирования современной городской среды с учетом реализации муниципальной программы.**

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

В рамках комплексного благоустройства запланированы работы по установке новых детских игровых площадок, работы по асфальтированию внутриквартальных проездов и устройству парковок, работы по установке дополнительного или ремонту существующего уличного освещения, мероприятия по приобретению коммунальной техники для нужд благоустройства и коммунального хозяйства. При планировании и сдаче работ особое внимание уделяется согласованию всех видов работ с жителями.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания, повысить комфортность проживания населения городского поселения Сергиев Посад, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Итогом реализации муниципальной программы станет:

- формирование единого облика городского поселения Сергиев Посад;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик городского поселения Сергиев Посад;

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Муниципальная программа муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа Московской области» «Формирование современной городской среды городского поселения Сергиев Посад» (далее – муниципальная программа) включает следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».** В рамках подпрограммы планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа.
2. **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Сергиев Посад»** направлена на создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
3. **Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Мероприятия разработаны в соответствии с необходимостью достижения цели с учетом прогнозных объемов финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления, действующим законодательством.

**Подпрограмма 1.«Комфортная городская среда»**

**Основное мероприятие 1.**Комплексное благоустройство, включая озеленение, освещение и содержание внутриквартальных дорог, реализация мероприятия позволит повысить уровень озеленения территории поселения, уровень комфортности и чистоты на территории поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:  - обустройство детских игровых площадок;  - озеленение;  - освещение;  - обустройство информационных щитов;  - ремонт асфальтового покрытия;  - обустройство контейнерных площадок;  - обустройство общественных пространств.  Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:  - спортивной площадки (воркаут);  - площадки для отдыха;  - приспособления для сушки белья;  - других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители). | Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:  - инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;  - установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;  - закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;  - озеленение;  - мощение и укладку иных покрытий;  - укладку асфальта;  - устройство дорожек, в том числе велосипедных;  - установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;  - установку информационных стендов и знаков;  - изготовление и установку стел;  -изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;  - замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;  - приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения. |

**Основное мероприятие 2**. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». Реализация мероприятия позволит привести к нормативному освещению улиц, проездов, набережных.

**Основное мероприятие 3.** Содержание мест захоронения. Реализация мероприятия позволит повысить качество содержания и благоустройства территорий кладбищ.

**Основное мероприятие 4.** Комплексная борьба с борщевиком. Реализация мероприятия приведет к уменьшению распространения опасного растения на территории городского поселения и соответственно повысить качество жизни населения.

**Основное мероприятие 5.** Приобретение техники для нужд благоустройства. Реализация мероприятия позволит повысить качество содержания и благоустройства территорий городского поселения.

**Основное мероприятие 6.** Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий городского поселения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания жителей на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа.

Для реализации перечня мероприятий муниципальной программы осуществляется инвентаризация территорий поселения, утверждается муниципальная программа, разработка которой осуществляется на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу;

- эффективность расходования субсидии из областного бюджета путем обеспечения высокой готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

**Основное мероприятие 7.** Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Участие муниципального образования в национальном проекте позволит более эффективно и масштабно реализовывать мероприятия подпрограммы, что в свою очередь приведет к повышению уровня комфортности проживания жителей на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа.

**Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Сергиев Посад».**

**Основное мероприятие**. Ремонт подъездов многоквартирных домов. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах включает в себя подготовку предложений по включению подъездов многоквартирных домов в Программу ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области на период 2017-2021 годы, а также организацию работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах в соответствии с программным адресным перечнем.

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа, улучшение уровня благоустроенности и озеленения территорий, приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к нормативным значениям, создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории поселения.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам  реализации | | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | | X |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | отраслевой | ед. | 19 | 22 | **-** | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества  дворовых территорий (по итогам инвентаризации) | отраслевой | % |  | 19,6 | **-** | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Количество благоустроенных общественных территорий | отраслевой | ед. | 0 | 8 | **-** | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (по итогам инвентаризации) | отраслевой | % |  | 20 | **-** | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.5 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | отраслевой | % | 5 | 75,0 | **-** | - | - | - | - | - | 2 |
| **1.6** | Количество приобретенной техники | Обращение Губернатора МО | ед. | 3 | 4 | **2** | 0\* | 0\* | 0\* | - | - | 5,7 |
| **1.7** | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | приоритетный | кв.м |  | 30398,4 | **0\*\*** | **0\*\*** | **0\*\*** | **0\*\*** | - | - | 6 |
| 1.8. | «Светлый город» - приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных | приоритетный | % | 98,9 | 100 | **-** | - | - | - | - | - | 2 |
| 1.9. | Доля качелей с жесткими подвесами переоборудованных на гибкие подвесы на период 2018 года | целевой | % | 0 | 100 | **-** | - | - | - | - | - | 1 |
| **1.10** | Площадь благоустроенной территории, в том числе территории кладбищ | целевой | га | 0 | 138,6 | **138,6** | 138,6 | 138,6 | 138,6 | - | - | 3,4 |
| **1.11** | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | отраслевой | % |  | - | **100** | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 |
| 1.12 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств), в том числе: | приоритетный | (ед.) |  | - | **6** | 5 | 5 | 5 | - | - | 1,7 |
|  | зоны отдыха |  | (ед.) |  | - | **3** | - | - | - | - | - |  |
|  | пешеходные зоны |  | (ед.) |  | - | **1** | - | - | - | - | - |  |
|  | набережные |  | (ед.) |  | - | **-** | - | - | - | - | - |  |
|  | скверы |  | (ед.) |  | - | **1** | 5 | 5 | 5 | - | - |  |
|  | площади |  | (ед.) |  | - | **-** | - | - | - | - | - |  |
|  | парки |  | (ед.) |  | - | **1** | - | - | - | - | - |  |
| 1.13 | Количество установленных детских игровых площадок | приоритетный | (ед.) |  | - | **4** | 4 | 4 | 4 | **-** | - | 1 |
| 1.14 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | приоритетный | (%/ед.) | 19 | - | **25,5/22** | 34,3/23 | 52,3/23 | 100/21 | - | - | 1 |
| 1.15 | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных городского поселения Сергиев Посад с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | приоритетный | (%) |  | - | **86,2** | 90,8 | 92,2 | 94,0 | - | - | 7 |
| 1.16 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | приоритетный | (ед.) |  | - | **19** | 20 | 20 | 20 | - | - | 7 |
| 1.17 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием -автоматизированных систем управления наружным освещением | приоритетный | (%) |  | - | **100** | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 |
| 1.18 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | приоритетный | (%) |  | - | **100** | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 |
| 1.19 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | приоритетный | (%) | 100 | - | **125,00** | 125,00 | 125,00 | 125,00 | - | - | 7 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | X |
| 2.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора МО | ед. |  | 580 | **250** | 250 | 250 | 250 | - | - | 1 |

0\* - количество приобретаемой коммунально-уборочной техники планируется в соответствии с нормативом обеспеченности поселения коммунальной техникой и возможностью бюджетов поселений на данный год к софинансированию.

Внесение изменений в программу происходит после утверждения субсидий на получение техники.

0\*\* - Увеличение площади асфальтового покрытия во дворах планируется в соответствии с выделенными на данный год субсидиями и возможностью бюджетов поселений к софинансированию.

Внесение изменений в программу происходит после утверждения субсидий на получение техники.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**
2. **Количество благоустроенных дворовых территорий**. Плановое значение показателя определяются в относительном и абсолютном выражении на основании утверждаемых органами местного самоуправления планов по благоустройству.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (по итогам инвентаризации)**. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: процент

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Количество благоустроенных общественных территорий.** Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (по итогам инвентаризации)**. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: процент

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.** Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий, зданий, памятников, и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах.

Единица измерения: процент.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением коммунальной инфраструктуры.

1. **Количество приобретенной техники**. Плановое значение показателя определяется в соответствии нормативной потребностью в коммунальной техники для содержания территории городского поселения.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий**. Плановое значение показателя определяется в соответствии с муниципальной программой. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: кв.м

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **«Светлый город» - приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных.** Это доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных, рассчитывается как:

**Досв=Посв/Побщ\*100%, где**

**Досв** – приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процент;

**Посв** – протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям, в городском поселении Сергиев Посад, км

**Побщ** – общая протяженность улиц, проездов, набережных, в городском поселении Сергиев Посад, км.

Единица измерения: процент.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением коммунальной инфраструктуры.

1. **Доля качелей с жесткими подвесами переоборудованных на гибкие подвесы на период 2018 года**

Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: процент.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Площадь благоустроенной территории, в том числе территории кладбищ.** Плановое значение показателя определяется как сумма площадей благоустроенных территорий кладбищ и территорий, на которых проведены мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком.

Единица измерения: га

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора.**

Единица измерения: процент

**Ds%=S/Q\*100**, где:

**Ds%**- доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора,

**S** - объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора,

**Q**- общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области.

1. **Количество благоустроенных общественных территорий** (пространств), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади, парки.

Единица измерения: единица.

Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству).

1. **Количество установленных детских игровых площадок**

Единица измерения: единица.

Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями.

1. **Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.**

Единица измерения: процент/единица.

Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается администрацией в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых администрацией планов по благоустройству.

1. **«Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных** городского поселения Сергиев Посад с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям.

Единица измерения: процент.

**Досв=Посв/Побщ\*100%,**

где: **Досв**- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных городского поселения Сергиев Посад с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных городского поселения Сергиев Посад, %

**Посв**- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, городского поселения Сергиев Посад, км

**Побщ** - общая протяжённость улиц, проездов, набережных городского поселения Сергиев Посад, км.

1. **Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.**

Единица измерения: единица.

**Кплан=Кфакт,**

где**: Кплан** - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников на территории городского поселения Сергиев Посад, единиц.

**Кфакт** - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников на территории городского поселения Сергиев Посад, единиц.

1. **Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением**.

Единица измерения: процент.

**Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%,**

где: **Дупр** - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, на территории городского поселения Сергиев Посад, процент.

**Ксв.всего** — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах на территории городского поселения Сергиев Посад, количество.

**Ксв.асуно** - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, на территории городского поселения Сергиев Посад, количество.

1. **Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий**

Единица измерения: процент.

**Dдтуг=Туг/Тобщ\*100%**

где**Dдтуг** - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

**Туг** - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года

**Тобщ** - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года.

1. **Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха**.

**I = N о / N б х 100%, где**

**I** – количество посетителей по отношению к базовому году,

**N о** – количество посетителей в отчетном периоде,

**N б** – количество посетителей в базовом году

1. **Количество отремонтированных подъездов МКД**. Плановое значение показателя определяется в соответствии с муниципальной программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области.

Единица измерения: единица.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением коммунальной инфраструктуры.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком.**

7.1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

7.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

7.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4)обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств на финансирование муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

7.4. Муниципальный заказчик подпрограммы готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки.

7.5. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы управление благоустройства администрации Сергиево-Посадского городского округа ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

8.3. Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 06.02.2018 №177-ПГ.

1. **Подпрограммы.**
   1. **Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма 1) | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Сергиев Посад (далее - поселение) | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего | **1 675 788,90** | **338 326,80** | **558 582,10** | **249 065,00** | **261 275,00** | **268 540,00** | **0,00** | **0,00** |
|
| Средства бюджета Московской области | 233 065,90 | 76 175,50 | **156 890,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 1 436 483,00 | 262 151,30 | **395 451,70** | 249 065,00 | 261 275,00 | 268 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6 240,00 | **0,00** | **6 240,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий; | | | | | | | | | |
| - увеличение количества новых современных детских игровых площадок; | | | | | | | | | |
| - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; | | | | | | | | | |
| - приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных; | | | | | | | | | |
| -увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». | | | | | | | | | |

* + 1. **Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».**

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства городского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу.

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- повышение уровня озеленения и эстетичности территории поселения.

- повышение уровня комфортности и чистоты на территории поселения.

- создание комфортных условий для работы и отдыха жителей, и гостей поселения.

- улучшение экологической обстановки.

- приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической части города Сергиев Посад.

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.

- создание зелёных зон для отдыха.

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

- увеличение количества высаживаемых деревьев.

Социально-экономическая эффективность данной подпрограммы выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности населенных пунктов поселения и заключается в:

- создани­и комфортных условий для проживания населения поселения.

- уменьшении оттока населения из поселения, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.

- увеличении численности населения за счет иммиграции из других менее благоприятных регионов.

К количественным показателям реализации подпрограммы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев.

- увеличение площади газонов.

Реализация Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

**9.1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Основное мероприятие 1:** | 2018-2024 | **Итого** | **0,00** | **1 110 667,80** | **206 326,50** | **277 571,30** | **199 905,00** | **210 555,00** | **216 310,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| **Комплексное благоустройство, включая озеленение, освещение и содержание внутриквартальных дорог** | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **5 971,30** | 878,00 | 5 093,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **(Приложение 1)** | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **1 098 456,50** | 205 448,50 | 266 238,00 | 199 905,00 | 210 555,00 | 216 310,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **6 240,00** | 0,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.1.** | **Мероприятие 1.1** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **265 100,00** | 42 900,00 | 42 200,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Оплата уличного освещения города Сергиев Посад (включая деревни), с учетом кредиторской задолженности за 2017 год). | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **265 100,00** | 42 900,00 | 42 200,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.2.** | **Мероприятие 1.2** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **14 100,00** | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Оплата энергосервиса, с учетом кредиторской задолженности за 2017 год | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **14 100,00** | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.3.** | **Мероприятие 1. 3** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **63 840,50** | 11 500,00 | 13 340,50 | 12 500,00 | 13 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **63 840,50** | 11 500,00 | 13 340,50 | 12 500,00 | 13 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.4.** | **Мероприятие 1.4** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **3 284,86** | 700,00 | 784,86 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Прочие мероприятия по уличному освещению | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **3 284,86** | 700,00 | 784,86 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.5.** | **Мероприятие 1.5** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **9 400,00** | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Праздничное и новогоднее оформление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **9 400,00** | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.6.** | **Мероприятие 1.6** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **4 707,94** | 805,90 | 502,04 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Прочие мероприятия по благоустройству | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **4 707,94** | 805,90 | 502,04 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.7.** | **Мероприятие 1.7** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **685 599,20** | 144 865,80 | 170 733,40 | 120 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Субсидии на выполнение муниципального задания по благоустройству, содержанию и озеленению территорий, МБУ «Благоустройство СП» | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **685 599,20** | 144 865,80 | 170 733,40 | 120 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.8.** | **Мероприятие 1. 8** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **2 910,90** | 500,00 | 610,90 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Административные расходы (штрафы), **в том числе**: | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **2 910,90** | 500,00 | 610,90 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.8.1.** | **Мероприятие 1. 8.1** | 2019 | Итого | 0,00 | **293,60** | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Оплата по исполнительным листам на основании судебных решений | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **293,60** | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.9.** | **Мероприятие 1.9** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **1 266,00** | 48,00 | 1 048,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Межбюджетные трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району в рамках организации благоустройства территорий городского поселения Сергиев Посад (в части средств размещения информации) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района» |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **1 266,00** | 48,00 | 1 048,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.10.** | **Мероприятие 1.10** | 2018 | Итого | 0,00 | **800,00** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Приобретение, доставка и установка элементов детской игровой площадки по адресу: город Сергиев Посад, ул. Хотьковский проезд, городское поселение Сергиев Посад | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **800,00** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.11.** | **Мероприятие 1.11** | 2018-2019 | Итого | 0,00 | **6 240,00** | 0,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Благоустройство (общественных территорий) набережной Келарскго пруда, ул. Левонадпрудной и территории Музея игрушки (1-ая очередь) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **6 240,00** | 0,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.12.** | **Мероприятие 1.12** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **317,40** | 106,80 | 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **254,90** | 78,00 | 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| (в том числе погашение кредиторской за 2018 год) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **62,50** | 28,80 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.13.** | **Мероприятие 1.13** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **24 300,00** | 0,00 | 9 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Улучшение санитарное содержания территорий и экологическую безопасность населенных пунктов |
| Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе ремонт контейнерных площадок | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **24 300,00** | 0,00 | 9 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.14.** | **Мероприятие 1.14** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **2 790,00** | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение комфортности проживания жителей и качества жизни населения. |
| Инженерные изыскания и разработка проектной документации, включая сметную, для благоустройства (общественных территорий) набережной Келарскго пруда, ул. Левонадпрудной и территории Музея игрушки (2-ая очередь) по адресу: Московская область, город Сергиев Посад | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **2 790,00** | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.15.** | **Мероприятие 1.15** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **2 000,00** | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение комфортно-сти прожи-вания жи-телей и ка-чества жиз-ни населе-ния. |
| Благоустройство пешеходной зоны «По пути наследия” | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **2 000,00** | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 717,40 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.16.** | **Мероприятие 1.16** | 2019 | Итого | 0,00 | **970,00** | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Приобретение и установка элементов спортивной площадки по адресу: город Сергиев Посад, Зеленый переулок, городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **970,00** | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.17.** | **Мероприятие 1.17** | 2019 | Итого | 0,00 | **970,00** | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки "Workout" по адресу: город Сергиев Посад, ул.Воробьевская, городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **970,00** | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.18.** | **Мероприятие 1.18** | 2019 | Итого | 0,00 | **400,00** | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Шлякова, дом 29/7, городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **400,00** | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.19.** | **Мероприятие 1.19** | 2019 | Итого | 0,00 | **500,00** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Приобретение и установка спортивной площадки по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Ново-Угличское шоссе, дом 94а, городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **500,00** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.20.** | **Мероприятие 1.20** | 2019 | Итого | 0,00 | **150,00** | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Приобретение и установка уличных тренажеров по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Дружбы, дом 12, городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **150,00** | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.21.** | **Мероприятие 1.21** | 2019 | Итого | 0,00 | **130,00** | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Приобретение и установка спортивных тренажеров для инвалидов по адресу: г.Сергиев Посад, городской парк "Скитские пруды", городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **130,00** | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.22.** | **Мероприятие 1.22** | 2019 | Итого | 0,00 | **19 000,00** | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| Межбюджетные трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы. Благоустройство территории, прилегающей к общеобразовательной школе на 1100 мест, расположенной по адресу: г.Сергиев Посад, мер-н Северный-5 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **19 000,00** | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1.23.** | **Мероприятие 1.23** | 2019 | Итого | 0,00 | **1 891,00** | 0,00 | 1 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Субсидия на реализацию мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха (приобретение и установка шахматных и теннисных столов для обустройства зон тихого отдыха и спортивных зон в парках культуры и отдыха) | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **1 796,40** | 0,00 | 1 796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ "Городские парки Сергиева Посада" |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **94,60** | 0,00 | 94,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие 2:** | 2018 | **Итого** | **0,00** | **56 313,10** | 53 513,10 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| **Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, в рамках реализации проекта «Светлый город»** | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **48 013,10** | 48 013,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **8 300,00** | 5 500,00 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.1.** | **Мероприятие 2.1:** | 2018 | Итого | 0,00 | **18 104,10** | 18 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, в рамках реализации проекта «Светлый город» (софинансирование) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **13 348,80** | 13 348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **4 755,30** | 4 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.2.** | **Мероприятие 2.2.** | 2018 | Итого | 0,00 | **34 664,30** | 34 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| Погашение кредиторской задолженности за выполненные мероприятия по проекту «Светлый город» за 2017 год. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **34 664,30** | 34 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.3.** | **Мероприятие 2.3:** | 2018 | Итого | 0,00 | **3 544,70** | 744,70 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| Прочие мероприятия, выполняемые в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **3 544,70** | 744,70 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.** | **Основное мероприятие 3:** | 2018-2024 | **Итого** | **0,00** | **82 687,10** | 14 895,00 | 16 792,10 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| **Содержание мест захоронения** | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **82 687,10** | 14 895,00 | 16 792,10 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.1.** | **Мероприятие 3.1** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **82 253,20** | 14 461,10 | 16 792,10 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальной безопасности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **82 253,20** | 14 461,10 | 16 792,10 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.2.** | **Мероприятие 3.2** | 2018 | Итого | 0,00 | **433,90** | 433,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Обеспечение деятельности ликвидационной комиссии казенного учреждения МКУ «Служба городских кладбищ Сергиев Посада» | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела СПМР» |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **433,90** | 433,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.** | **Основное мероприятие 4:** | 2018-2024 | **Итого** | **0,00** | **2 475,00** | 865,00 | 800,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **632,00** | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| **Комплексная борьба с борщевиком** | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **1 843,00** | 233,00 | 800,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.1.** | **Мероприятие 4.1** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **2 475,00** | 865,00 | 800,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **632,00** | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **1 843,00** | 233,00 | 800,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **5.** | **Основное мероприятие 5:** | 2018 | **Итого** | **0,00** | **15 869,80** | 15 869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **11 600,20** | 11 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| **Приобретение техники для нужд благоустройства** | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **4 269,60** | 4 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **5.1.** | **Мероприятие 5.1** | 2018 | Итого | 0,00 | **15 869,80** | 15 869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **11 600,20** | 11 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Приобретение техники для нужд благоустройства | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **4 269,60** | 4 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6.** | **Основное мероприятие 6:** | 2018-2024 | **Итого** | **0,00** | **116 834,00** | 46 857,40 | 17 476,60 | 17 000,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий |
| **Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий** **городского поселения** | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **15 052,20** | 15 052,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **101 781,80** | 31 805,20 | 17 476,60 | 17 000,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6.1.** | **Мероприятие 6.1** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **90 594,60** | 20 618,00 | 17 476,60 | 17 000,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Межбюджетные трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району в рамках осуществления дорожной деятельности на реализацию мероприятий государственной программы Московской области по **ремонту асфальтового покрытия дворовых** территорий городского поселения Сергиев Посад (Приложение 2) | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **15 052,20** | 15 052,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **75 542,40** | 5 565,80 | 17 476,60 | 17 000,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6.2.** | **Мероприятие 6.2** | 2018-2024 | Итого | 0,00 | **26 239,40** | 26 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Межбюджетные трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району в рамках осуществления дорожной деятельности на реализацию мероприятий государственной программы Московской области по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий**, в том числе ямочный ремонт** городского поселения Сергиев Посад | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **26 239,40** | 26 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.** | **Основное мероприятие 7** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **290 942,10** | 0,00 | **245 942,10** | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| **Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"** | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **151 797,10** | 0,00 | **151 797,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **139 145,00** | 0,00 | **94 145,00** | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.1.** | **Мероприятие 7.1** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **20 000,00** | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Создание более комфортных условий пребывания на территории парка |
| Мероприятия по благоустройству парка Скитские пруды | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **10 000,00** | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ "Городские парки Сергиева Посада" |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **10 000,00** | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.2.** | **Мероприятие 7.2** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **38 300,00** | 0,00 | 23 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Приобретение коммунальной техники | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **17 381,80** | 0,00 | 17 381,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **20 918,20** | 0,00 | 5 918,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.3.** | **Мероприятие 7.3 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, в рамках реализации проекта «Светлый город»** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **62 433,00** | 0,00 | 62 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| 1) г. Сергиев Посад, мост через р. Кончура с ул. Вифанская на ул. 1-я Рыбная; 2) г. Сергиев Посад, пешеходная дорожка между ЦРБ и Вещевым рынком; 3) г. Сергиев Посад, пешеходная дорожка от д. 212б пр-т Красной Армии до ул. Шевченко; 4) г. Сергиев Посад, ул. Пограничная от пр-та Красной Армии до ул. Островского; 5) г. Сергиев Посад, ул. Новоогородная от Киновея до Черниговского скита; 6) г. Сергиев Посад, пешеходная дорожка между ул. Фестивальная и ул. Птицеградская; 7) д. Крапивино; 8) с. Хомяково, ул. Укромная; 9) г. Сергиев Посад, ул. 1-я Тверская; 10) г. Сергиев Посад, ул. Тверская; 11) г. Сергиев Посад. пешеходная дорожка от д. 197 пр-т Красной Армии до ул. Пограничная; 12) ул. Железнодорожная (от ул. Институтская до сбербанка); 13) г. Сергиев Посад ( Зубачевское поле), ул. Гефсиманская; 14) г. Сергиев Посад ( Зубачевское поле), ул. Владимира Высоцкого; 15) г. Сергиев Посад ( Зубачевское поле), ул. Василия Шукшина; 16) г. Сергиев Посад, от ул. зубачевская до д. Зубачево; 17) г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 144, здание Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея заповедника; 18) г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 123, здание художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д.Бартрама; 19) г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 156/1 | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **46 360,30** | 0,00 | 46 360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **16 072,70** | 0,00 | 16 072,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.3.1.** | **Мероприятие 7.3.1. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения, в рамках реализации проекта «Светлый город»** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **5 287,60** | 0,00 | 5 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| 1) г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 144, здание Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея заповедника; 2) г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 123, здание художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д.Бартрама; 3) г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 156/1 | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **3 944,50** | 0,00 | 3 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **1 343,10** | 0,00 | 1 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.3.2.** | **Мероприятие 7.3.2. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, в рамках реализации проекта «Светлый город»** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **57 145,40** | 0,00 | 57 145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| 1) г. Сергиев Посад, мост через р. Кончура с ул. Вифанская на ул. 1-я Рыбная; 2) г. Сергиев Посад, пешеходная дорожка между ЦРБ и Вещевым рынком; 3) г. Сергиев Посад, пешеходная дорожка от д. 212б пр-т Красной Армии до ул. Шевченко; 4) г. Сергиев Посад, ул. Пограничная от пр-та Красной Армии до ул. Островского; 5) г. Сергиев Посад, ул. Новоогородная от Киновея до Черниговского скита; 6) г. Сергиев Посад, пешеходная дорожка между ул. Фестивальная и ул. Птицеградская; 7) д. Крапивино; 8) с. Хомяково, ул. Укромная; 9) г. Сергиев Посад, ул. 1-я Тверская; 10) г. Сергиев Посад, ул. Тверская; 11) г. Сергиев Посад. пешеходная дорожка от д. 197 пр-т Красной Армии до ул. Пограничная; 12) ул. Железнодорожная (от ул. Институтская до сбербанка); 13) г. Сергиев Посад ( Зубачевское поле), ул. Гефсиманская; 14) г. Сергиев Посад ( Зубачевское поле), ул. Владимира Высоцкого; 15) г. Сергиев Посад ( Зубачевское поле), ул. Василия Шукшина; 16) г. Сергиев Посад, от ул. зубачевская до д. Зубачево | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **42 415,80** | 0,00 | 42 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (софинансирование) | 0,00 | **14 729,60** | 0,00 | 14 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (дополнительные средства) | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.3.2.1.** | **Мероприятие 7.3.2.1. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, в рамках реализации проекта «Светлый город»** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **8 915,60** | 0,00 | 8 915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **6 613,20** | 0,00 | 6 613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (софинансирование) | 0,00 | **2 302,40** | 0,00 | 2 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (дополнительные средства) | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.3.2.2.** | **Мероприятие 7.3.2.2. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, в рамках реализации проекта «Светлый город»** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **48 229,80** | 0,00 | 48 229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета (средства Дорожного фонда МО) | 0,00 | **35 802,60** | 0,00 | 35 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (софинансирование) | 0,00 | **12 427,20** | 0,00 | 12 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (дополнительные средства) | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.4.** | **Мероприятие 7.4.** **Межбюджетные трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району в рамках осуществления дорожной деятельности по реализации программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий**  (1)Зеленый пер. д.13/30, 15;  2) ул. Шлякова д.40/8 ул. Карла Либкнехта д.9 («Пентагон»); 3) ул. Воробьевская д.25, д.29, Хотьковский проезд д.44А, 42А, 40А, 22, 24;  4) Базисный питомник д.1, 2, 3, 4, 5, 9 (Лесхоз); 5) ул. Железнодорожная д.24, 26, 28, 30, 32, ул. Институтская д.12, 13;  6) ул.Железнодорожная д.34,36,38,40,42;  7) ул.Куликова д.4,6; ул.Клементьевская д.73, Хотьковский проезд д.9, Новозагорский проезд д.3,3а;  8) ул.Мира д.18,20; ул.Ясная д.6, ул.Весенняя д.3;  9) ул. Шлякова д.23/5, д.27/6; 10) ул. Матросова, д.4, д.6; 11) Новоугличское ш., д.3, 5, пр. Красной Армии, д.195/1; 12) Новоугличское ш, д.54, 56, 58, 60а, 52б, 52а) | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **66 312,40** | 0,00 | 36 312,40 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **27 089,00** | 0,00 | 27 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **39 223,40** | 0,00 | 9 223,40 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.5.** | **Мероприятие 7.5** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом (каруселей) | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.6.** | **Мероприятие 7.6** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **32 175,80** | 0,00 | 32 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Обустройство и установка детских игровых площадок 1)ул. Матросова, д.4, д.6; 2) ул. Симоненкова, д.19; 3) Новоугличское ш., д. 63; 4) пр. Красной Армии, д.3; 5) ул. Мира, д.1, д.1а, д. 1б. | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **31 854,00** | 0,00 | 31 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **321,80** | 0,00 | 321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.7.** | **Мероприятие 7.7** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **52 415,80** | 0,00 | 52 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Благоустройство (общественных территорий) набережной Келарскго пруда, ул. Левонадпрудной и территории Музея игрушки (1-ая очередь) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **52 415,80** | 0,00 | 52 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.7.1.** | **Мероприятие 7.7.1** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **3 196,50** | 0,00 | 3 196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Благоустройство (общественных территорий) набережной Келарскго пруда, ул. Левонадпрудной и территории Музея игрушки (1-ая очередь) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **3 196,50** | 0,00 | 3 196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.7.2.** | **Мероприятие 7.7.2** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **49 219,30** | 0,00 | 49 219,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Межбюджетные трансферты Сергиево-Посадскому муниципальному району на мероприятие по благоустройству (общественных территорий) набережной Келарскго пруда, ул. Левонадпрудной и территории Музея игрушки (1-ая очередь) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **49 219,30** | 0,00 | 49 219,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.8.** | **Мероприятие 7.8** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **19 305,10** | 0,00 | 19 305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Обустройство и установка детской игровой площадки на территории парка Скитские пруды | Средства бюджета Московской области, включая средства Федерального бюджета | 0,00 | **19 112,00** | 0,00 | 19 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ "Городские парки Сергиева Посада" |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **193,10** | 0,00 | 193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.9.** | **Мероприятие 7.9** | 2019-2024 | Итого | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения |
| Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| (в том числе погашение кредиторской за 2018 год) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1:** |  | **Итого** | **0,00** | **1 675 788,90** | **338 326,80** | **558 582,10** | **249 065,00** | **261 275,00** | **268 540,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **233 065,90** | **76 175,50** | **156 890,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | **1 436 483,00** | **262 151,30** | **395 451,70** | **249 065,00** | **261 275,00** | **268 540,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | **6 240,00** | **0,00** | **6 240,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

* 1. **Паспорт подпрограммы 2«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского поселения Сергиев Посад».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Сергиев Посад» (далее – подпрограмма 2) | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида города, создания комфортной среды для гостей и туристов городского поселения Сергиев Посад. | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего | **111 596,30** | 33 464,10 | **27 132,20** | **16 000,00** | **17 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 44 812,00 | 25 296,60 | 19 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 66 784,30 | 8 167,50 | 7 616,80 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Реализация данной подпрограммы позволит: | | | | | | | | | |
| - привести в надлежащее состояние подъезды в многоквартирных домах; | | | | | | | | | |
| - создать благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах. | | | | | | | | | |

* + 1. **Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Сергиев Посад».**

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы2 предусматривают повышение уровня благоустройства городского поселения.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение санитарного содержания многоквартирных домов.

- повышение уровня комфортности и чистоты в многоквартирных домах поселения.

- сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда.

- снижение степени физического износа жилищного фонда

Социально-экономическая эффективность данной подпрограммы выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности населенных пунктов поселения и заключается в:

- создани­и комфортных условий для проживания населения поселения.

- уменьшении оттока населения из поселения, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.

- увеличении численности населения за счет иммиграции из других менее благоприятных регионов.

* + 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах**

**городского поселения Сергиев Посад».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Основное** | 2018-2024 | **Итого** |  | **111 596,30** | 33 464,10 | 27 132,20 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Обеспечение комфортного проживания населения в многоквартирных домах |
| **мероприятие 1.** | Средства бюджета Московской области |  | **44 812,00** | 25 296,60 | 19 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| **Ремонт подъездов многоквартирных домов** | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | **66 784,30** | 8 167,50 | 7 616,80 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1.1.** | 2018-2024 | Итого |  | **111 596,30** | 33 464,10 | 27 132,20 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Проведение мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов за счет средств бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области |  | **44 812,00** | 25 296,60 | 19 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | **66 784,30** | 8 167,50 | 7 616,80 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1.1.1**. | 2018-2024 | Итого |  | **110 772,20** | 33 464,10 | 26 308,10 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Средства бюджета Московской области |  | **44 812,00** | 25 296,60 | 19 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | **65 960,20** | 8 167,50 | 6 792,70 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | **Мероприятие 1.1.2**. | 2018-2024 | Итого |  | **85 288,20** | 33 464,10 | 824,10 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Организация проведения мероприятий по ремонту подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области |  | **25 296,60** | 25 296,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | **59 991,60** | 8 167,50 | 824,10 | 16 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2:** | 2018-2024 | Итого |  | **111 596,30** | **33 464,10** | **27 132,20** | **16 000,00** | **17 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | **44 812,00** | **25 296,60** | 19 515,40 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | **66 784,30** | **8 167,50** | **7 616,80** | **16 000,00** | **17 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |