|  |
| --- |
| **Предварительный график** |
| **временного прекращения движения автотранспорта**  **через железнодорожные переезды** |
| **на время производства работ по капитальному ремонту** |
| **2 главного пути перегона Сергиев Посад - Бужаниново** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Временное прекращение движения автотранспорта (полное прекращения движения автотранспорта на время "окна")** | |
| дата | переезд |
| 18.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 19.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 22.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 26.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 29.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 01.06.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 04.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 10.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| **2. Временное ограничение движения автотранспорта (частичный пропуск автотранспорта во время "окна")** | |
| дата | переезд |
| 18.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 22.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 28.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 29.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 02.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 04.06.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 09.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |

Время производства работ в "окно": с 9 час 30 мин до 17 час 30 мин (продолжительность 8 часов).

Даты временного прекращения движения автотранспорта могут быть измены в связи с производственной необходимостью (наличие техники и материалов).

Начальник ОПМС-99 Пугачев А.М.